EUROTRIPS

OPS Модуль — Система бронювання

Продуктово-Операційний відділ  •  BA + PM + UX/UI  •  v1.0  •  Липень 2025

| Статус | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
| Версія | 1.0 |
| Охоплення | OPS-01..OPS-20 ¦ 7 моделей БД ¦ 6 wireframes ¦ 10 UI компонентів |
| Реальні дані | 1006 турів ¦ 2577 готельних ночей ¦ 4341 активностей ¦ 4140 ДОПів ¦ Тур MB26070401 |
| Тех. стек | React 18 + TypeScript + Tailwind CSS ¦ Fastify + Prisma + PostgreSQL 16 |

📋 Executive Summary Аналіз реальних операційних даних Eurotrips (1006 турів 2024–2026, 2577 готельних записів, 4341 активностей, тур MB26070401 з 50 туристами) підтвердив: підготовка одного виїзду займає 8–12 годин ручної роботи в 5+ Google Sheets. MVP OPS модуля скорочує час до ≤4 годин і усуває 3–5 пропущених дедлайнів готелів на місяць.

ЧАСТИНА A — Business Analyst / Systems Analyst

# A-1. AS-IS Процес: Повний цикл виїзду (13 етапів)

На основі аналізу 8 CSV-файлів (1006 турів, 2577 готельних записів, 4341 активностей) виявлено 13 реальних операційних етапів. Всі підтверджені даними.

| # | Етап | Хто виконує | Де зараз (файл) | Вхідні дані | Вихідні дані | Типові проблеми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення шаблону продукту | Product Manager | Google Sheets → PROD_LEGEND (270+ шаблонів, 674 рядки) | Ідея напрямку, аналіз попиту, досвід попередніх сезонів | Шаблон: код продукту (VD,AG,BC…), назва, к-сть днів, персонал | Немає єдиного реєстру шаблонів. Зміни не propagate на виїзди. Немає версіонування. |
| 2 | Планування виїзду (конкретна дата) | Product Manager + ОМ | Календар.csv (1006 рядків) | Шаблон продукту, попит по сезону, доступність автобуса | Рядок в Календарі: ID, назва, дата виїзду, повернення, к-сть днів | Код формується вручну. Ризик дублікатів. Немає зв'язку з шаблоном продукту. |
| 3 | Відкриття продажів: ціни, комісія, місця | Product Manager + Фінансист | Календар.csv + AGcomission.csv (406 рядків) | Собівартість (Собівартість_NEW.csv), ринкова ціна, стратегія | Тур відкритий з ціною та умовами | Ціна та собівартість у різних таблицях. Немає авторозрахунку маржі. Зміна ціни не синхронізується з агентами. |
| 4 | Пошук та бронювання готелів | Операційний менеджер (логіст) | Бронь_готелів.csv (2577 рядків): місто, готель, ночі, TWIN/DBL/TRPL/SNGL × ціна/ніч, депозит, доплата, статус, дедлайн опції | Маршрут (міста+ночі), к-сть туристів plan crm, бюджет розміщення/ніч | Готелі заброньовані з підтвердженими типами кімнат та датами | 2577 рядків в одній таблиці. Статус опції відстежується вручну. Ризик прострочення дедлайну. Немає авто-нагадувань. |
| 5 | Замовлення транспорту у перевізника | Операційний менеджер | Транспорт.csv (2827 рядків): перевізник, маршрут, км Google, тариф 1км (1.1–1.4 EUR), паливний збір, ЗП водіїв, марка автобуса | Дати виїзду, маршрут, к-сть туристів, квота місць в автобусі | Підтверджене замовлення транспорту з розрахованою вартістю | Розрахунок = км × тариф — ручна формула в Excel. Паливний збір вноситься окремо. Немає контролю оплат перевізнику. |
| 6 | Бронювання гідів та активностей | Операційний менеджер | Бронювання_активностей.csv (4341 рядків): ТУР ID, місто, тип (Основна/ДОП), дата, час, гід, телефон, вартість, статус | Програма туру, міста маршруту, доступні гіди | Активності підтверджені, гіди призначені з контактами | 4341 рядків без структурованого пошуку. Телефони в текстовому полі без валідації. Статус "затверджено" вручну. |
| 7 | Планування ДОПів (додаткових послуг) | Product Manager + ОМ | ДОПи_план_факт.csv (4140 рядків): назва ДОП, к-сть plan, ціна/ос., прямі витрати, гід, km cost, план прибутку, факт прибутку | Програма активностей, ціни гідів, попит по минулих сезонах | План ДОПів з плановим прибутком по кожному виїзду | Факт vs план в одній таблиці — важко відстежити після туру. Немає зв'язку між вибраним ДОПом туристом та планом. |
| 8 | Управління наповненістю (квоти, місця) | Менеджер продажів + ОМ | Календар.csv (К-сть людей) + data.csv (10352 рядки бронювань) | К-сть підтверджених бронювань, квота місць в автобусі | Актуальний статус набору: відкрито / майже заповнено / закрито | К-сть людей оновлюється вручну. Немає авто-сигналу при досягненні 80%/100% наповнення. |
| 9 | Підготовка попереднього румінгу | Менеджер з бронювання | Окремий файл + Бронь_готелів.csv (поля Попередній румінг/Фінальний румінг). Тригер: 30+ осіб АБО 14 днів до виїзду | Список туристів, структура номерів в готелі (TWIN/DBL/TRPL/SNGL) | Попередній румінг з розподілом туристів по кімнатах | Румінг у окремому файлі поза системою. Тригер — вручну. Немає статусу "румінг ініційовано" у бронюванні. |
| 10 | Фінальний румінг (розселення) | Менеджер з бронювання + Продакт | СБ + румінг-файл → MB26070401__Румінг.csv (53 туристи, тип кімнати, харчування RO/BB/HB/FB) | Попередній румінг, підтверджена структура від готелю | Фінальний румінг-файл для готелю (PDF/Excel) | Після затвердження структура вноситься вручну. Будь-яка зміна — ланцюг комунікацій. Немає статусу final_rooming_done в системі. |
| 11 | Розсадка в автобусі | Операційний менеджер | MB26070401__Розсадка.csv (14 рядків = 7 рядів × 2 місця) | Список туристів, схема автобуса (к-сть місць) | Розсадка: турист → номер місця в автобусі | Схема — окремий файл. Розсадка не пов'язана з бронюванням системно. Місце туриста не видно з картки бронювання. |
| 12 | Формування операційних документів | Менеджер з бронювання | MB26070401: Песенджер.csv (51 пас.), допи.csv (50 туристів × 9 ДОПів), номери_телефонів.csv (50 записів) | Фінальні дані бронювань, румінг, розсадка, ДОПи | PDF/Excel документи для готелю, перевізника, туристів, турлідера | Всі документи формуються вручну з різних таблиць. Немає автогенерації. Помилки при копіюванні. |
| 13 | Операційний контроль після виїзду | Турлідер + ОМ | ДОПи_план_факт.csv (FACT PROFIT, Adds DIFF) | Підтверджені ДОПи по туристах, програма туру | Звіт факт: виручка ДОПів, відхилення від плану, фінансовий результат туру | Факт-дані вносяться після туру вручну. Немає real-time tracking під час туру. Різниця план/факт — заднім числом. |

# A-2. GAP Analysis — що зараз в Excel і що потрібно в системі

| Функція | Де зараз | Проблема / Gap | Пріоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| Каталог 1006 турів (шаблони + виїзди) | Календар.csv + PROD_LEGEND.csv | Два несинхронізованих файли. product_code не пов'язаний автоматично. Немає версіонування шаблонів. | MVP |
| Workflow бронювання 2577+ готельних ночей | Бронь_готелів.csv | Статус опції (deadline), депозит, доплата — вручну. Ризик прострочення. Немає авто-нагадувань. | MVP |
| 4341 записів активностей (гіди, міста) | Бронювання_активностей.csv | Немає пошуку по гіду/місту. Контакт гіда у текстовому полі без валідації. Статус "затверджено" — вручну. | MVP |
| Розселення туристів (румінг) | MB26070401__Румінг.csv | Окремий файл поза системою. TWIN/DBL/TRPL/SNGL розподіл не пов'язаний з квотою готелю. Тип харчування не в системі. | MVP |
| Розсадка в автобусі (схема місць) | MB26070401__Розсадка.csv | Схема автобуса — окремий файл. Місце туриста не видно з бронювання. Неможливо відстежити онлайн. | MVP |
| Список туристів + пасенджер-ліст | MB26070401__Песенджер.csv | Формується вручну 2–3 год на кожен тур. Немає автогенерації PDF. Немає real-time оновлень. | MVP |
| Список ДОПів по туристах (турлідер) | MB26070401__допи.csv | 50 туристів × 9 ДОПів = ручна таблиця. Немає зв'язку з бронюванням туриста. Оплата ДОПів не відстежується. | MVP |
| Операційний чекліст готовності виїзду | Немає — ведеться вручну / усно | Чекліст з 9 пунктів не формалізований. Ніхто не бачить % готовності туру в реальному часі. | MVP |
| ДОПи 4140+ рядків план/факт | ДОПи_план_факт.csv | Продаж ДОПів туристам під час туру — поза системою. Факт вноситься після туру. Немає порівняння план/факт в реальному часі. | Реліз 2 |
| Калькулятор собівартості туру | Собівартість_NEW.csv + calculator_transport.csv | Формула: розміщення + транспорт (км×тариф+паливний збір) + персонал + гіди + непрямі. 5 окремих таблиць — 2 год на тур. | Реліз 2 |
| Паливний збір (авторозрахунок) | calculator_transport.csv | Диф. тарифи 1.61/1.9/2.0/2.2 EUR/літр — окрема таблиця. Немає авто-перерахунку при зміні ціни палива. | Реліз 2 |
| Контакти туристів для турлідера | MB26070401__номери_телефонів.csv | Окремий файл. Немає авторозсилки контактів турлідеру. Не синхронізується з CRM. | MVP |

# A-3. Нові та розширені моделі (schema.prisma)

7 моделей: 2 розширення існуючих + 5 нових. Всі поля визначені на основі реальних стовпців CSV-файлів.

| Модель | Поля | Зв'язки | Реліз | Бізнес-правила |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HotelBooking (розширити існуючу) | id, tourId, hotelId (FK hotels) city: String — місто розміщення checkIn: Date, checkOut: Date nightsCount: Int (auto = checkOut−checkIn) twinCount, dblCount, trplCount, singleCount: Int pricePerNightTwin/Dbl/Trpl/Single: Decimal optionDeadline: DateTime — дедлайн підтвердження depositAmount, depositStatus, depositPaidAt finalPaymentAmount, finalPaymentStatus status: HotelBookingStatus (searching/option/confirmed/deposit_paid/final_paid) confirmationNumber: String structure_status: RoomingStatus, final_rooming_done: Boolean | Tour (M:1), Hotel (M:1), RoomAssignment (1:M) | MVP | OPS-04..07, structure_required_before_open |
| ActivityBooking (нова) | id, tourId (FK tours) city: String — місто проведення activityDate: Date, startTime: String (HH:MM) activityName: String (Оглядовка, Кораблик…) activityType: ActivityType (MAIN/ADDON) guideName: String, guidePhone: String (валідований) guideId?: String (FK staff — якщо є в довіднику) pricePerson: Decimal — вартість/особу для туриста priceChild?: Decimal — ціна для дитини directCost: Decimal — прямі витрати (гід+км) guideCost: Decimal — послуги гіда status: ActivityStatus (planned/confirmed/cancelled) notes: Text | Tour (M:1), Staff? (M:1), TouristAddon (1:M) | MVP | OPS-11..13 |
| TouristAddon (нова) | id, bookingId (FK bookings), touristId (FK tourists) activityBookingId (FK activity_bookings) addonName: String pricePaid: Decimal — ціна сплачена туристом isPlanSale: Boolean — врахований в плані isFactSale: Boolean — фактично куплений у турі paymentStatus: PaymentStatus (pending/paid) notes: Text | Booking (M:1), Tourist (M:1), ActivityBooking (M:1) | Реліз 2 | ДОП продається туристу під час туру або до виїзду |
| BusSeating (нова) | id, bookingId (FK bookings), touristId (FK tourists) transportBookingId (FK transport_bookings) seatNumber: Int — номер місця (1..totalSeats) row: Int?, side: String? (A/B) isConfirmed: Boolean | Booking (M:1), Tourist (M:1), TransportBooking (M:1) | MVP | OPS-17. @@unique([transportBookingId, seatNumber]) |
| RoomAssignment (нова) | id, bookingId (FK bookings), touristId (FK tourists) hotelBookingId (FK hotel_bookings) roomType: RoomType (TWIN/DOUBLE/TRIPLE/SINGLE) roomNumber: String? — номер кімнати від готелю mealType: MealType (RO/BB/HB/FB) roommateNote: String? — примітки по сусіду isConfirmed: Boolean | Booking (M:1), Tourist (M:1), HotelBooking (M:1) | MVP | OPS-14..16. Тип харчування — для передачі в готель |
| TourDocument (розширити Document) | id, tourId (FK tours) type: TourDocumentType (ROOMING_HOTEL/PASSENGER_LIST/ADDON_LIST/CONTACT_LIST/INFO_LETTER/CHECKLIST) status: DocStatus (draft/ready/sent) generatedAt: DateTime sentAt?: DateTime, sentTo?: String — кому відправлено fileUrl: String — URL PDF/Excel | Tour (M:1) | MVP | OPS-18..20 |
| TourChecklist (нова) | id, tourId (FK tours) @unique transportConfirmed: Boolean + At: DateTime? hotelsAllPaid: Boolean + At: DateTime? guidesAllConfirmed: Boolean + At: DateTime? roomingFinalizedAndSent: Boolean + At: DateTime? documentsGenerated: Boolean + At: DateTime? touristsNotified: Boolean + At: DateTime? guideAssigned: Boolean + At: DateTime? emergencyContactsReady: Boolean + At: DateTime? finalLetterSent: Boolean + At: DateTime? readinessPercent: Int — count(true)/9×100 | Tour (1:1) | MVP | readinessPercent auto-computed. Блокує ready_to_depart якщо < 100% |

# A-4. User Stories OPS-01 — OPS-20

20 User Stories з Acceptance Criteria (Given/When/Then) для всіх операційних процесів. Базуються на реальних даних, ADR-003 та Процес_створення_румінгів.docx.

| ID | User Story + Роль | Acceptance Criteria (Given / When / Then) |
| --- | --- | --- |
| OPS-01 | Як ОМ, я хочу створити новий виїзд на основі шаблону продукту "Лапландія", щоб не вводити базові дані заново і мати автоматично заповнені поля маршруту та тривалості. Роль: Операційний менеджер / ops | GIVEN ops авторизований; існують шаблони продуктів (product_code = LP, PN, MB тощо) WHEN обирає шаблон, вводить дату виїзду, місто відправлення, к-сть місць і зберігає THEN ✓ Тур-запис створено з кодом: [product_code][YYYY][MM][DD][seq] — напр. LP26010301 ✓ З шаблону підтягнуто: product, direction, countries, tourType, durationDays, included, tags ✓ Порожніми залишаються: basePrice, costPrice, totalSeats, status=draft ✓ structure_status = DRAFT (готелі ще не вибрані) ✓ audit_log: ким і коли створено, на основі якого шаблону ПРАВИЛА 📌 Тур не може → open без: basePrice, totalSeats, depositAmount EDGE CASES ⚠ Шаблон не обраний — форма не зберігається без product_code ⚠ Дата виїзду в минулому — попередження, але збереження дозволено |
| OPS-02 | Як ОМ, я хочу встановити ціну, комісію агента та кількість місць при відкритті продажів, щоб тур з'явився у каталозі для менеджерів та агентів. Роль: Операційний менеджер / ops | GIVEN тур у статусі draft; ops авторизований WHEN заповнює: basePrice, depositAmount, depositDeadline, agentCommissionPct, totalSeats → "Відкрити продажі" THEN ✓ basePrice, depositAmount (≤basePrice), agentCommissionPct (0.10..0.30) збережено ✓ totalSeats збережено, availableSeats = totalSeats при відкритті ✓ Статус туру → open; тур з'являється у каталозі для manager, agent ✓ commission = basePrice × agentCommissionPct — розраховується автоматично EDGE CASES ⚠ depositAmount > basePrice — помилка валідації ⚠ agentCommissionPct > 0.35 — попередження, але дозволено з підтвердженням |
| OPS-03 | Як ОМ, я хочу змінювати статус набору (відкрито/майже заповнено/закрито), щоб менеджери та агенти бачили актуальну доступність. Роль: Операційний менеджер / ops | GIVEN тур у статусі open або almost_full WHEN вручну змінює статус АБО система автоматично переходить при порогах THEN ✓ availableSeats ≤ round(totalSeats×0.2) → auto: almost_full ✓ availableSeats = 0 → auto: closed; кнопка "Забронювати" деактивована ✓ Ручна зміна: ops може переводити між open/almost_full/closed ✓ Зміна фіксується в audit_log з причиною ✓ При → closed: BullMQ надсилає нотифікацію менеджерам EDGE CASES ⚠ Спроба закрити тур при непідтверджених бронюваннях — попередження |
| OPS-04 | Як ОМ, я хочу додати готель до маршруту виїзду (місто, дати, типи кімнат), щоб зафіксувати план розміщення і почати роботу з готелем. Роль: Операційний менеджер | GIVEN тур існує; відкрита вкладка "Готелі" WHEN заповнює: місто, готель зі списку, checkIn/Out, TWIN/DBL/TRPL/SNGL × к-сть + ціна/ніч THEN ✓ HotelBooking створено зі статусом = searching ✓ Поля: city, hotelId, checkIn, checkOut, nightsCount (auto), twinCount/dblCount/trplCount/singleCount + price ✓ Загальна вартість розміщення оновлюється автоматично (SUM) ✓ audit_log: хто і коли додав готель EDGE CASES ⚠ Готель не в базі → введення назви вручну (free-text fallback) ⚠ checkOut < checkIn → помилка валідації |
| OPS-05 | Як ОМ, я хочу зафіксувати дедлайн підтвердження опції від готелю і отримати нагадування, щоб не пропустити термін. Роль: Операційний менеджер | GIVEN готель зі статусом searching; optionDeadline не встановлений WHEN вводить optionDeadline у картці готелю і зберігає THEN ✓ optionDeadline збережено в HotelBooking ✓ За 2 дні: in-app + email нотифікація: "⚠️ Готель [назва], [місто] — опція закінчується [дата]" ✓ У день дедлайну: повторна нотифікація о 09:00 ✓ Дедлайн у таблиці: червоний = прострочено, жовтий = сьогодні EDGE CASES ⚠ optionDeadline в минулому — попередження, збереження дозволено |
| OPS-06 | Як ОМ/Фінансист, я хочу зафіксувати депозит та фінальну оплату готелю в системі, щоб відстежувати стан розрахунків без окремих таблиць. Роль: Операційний менеджер / Фінансист | GIVEN готель у статусі confirmed або deposit_paid WHEN фіксує суму та дату платежу (депозит або доплата) і змінює статус THEN ✓ depositAmount, depositPaidAt збережено → status → deposit_paid ✓ finalPaymentAmount, finalPaymentPaidAt → status → final_paid ✓ "Готелі всі оплачені" у чеклісті = true тільки коли ВСІ HotelBooking = final_paid ✓ Загальна дебіторська заборгованість по туру оновлюється автоматично EDGE CASES ⚠ Сума депозиту > загальна вартість готелю → помилка |
| OPS-07 | Як Менеджер, я хочу сформувати попередній румінг і перевести у фінальний після затвердження структури, щоб готель отримав коректний список. Роль: Менеджер / Продакт | GIVEN бронювань ≥ 30 або 14 днів до виїзду; structure_status = APPROVED WHEN відкриває "Румінг", призначає туристів по кімнатах, натискає "Фіналізувати" THEN ✓ Всі туристи мають RoomAssignment (roomType + mealType) ✓ final_rooming_done = true → зміна побажань туристом заблокована ✓ PDF румінгу генерується автоматично (TourDocument.type = ROOMING_HOTEL) ✓ "Румінг фіналізовано і відправлено" у чеклісті → true EDGE CASES ⚠ Є туристи без кімнати → кнопка "Фіналізувати" неактивна + підсвічення |
| OPS-08 | Як ОМ, я хочу зареєструвати перевізника та маршрут для виїзду із зазначенням км та марки автобуса, щоб всі дані транспорту були в одному місці. Роль: Операційний менеджер | GIVEN тур існує; відкрита вкладка "Транспорт" WHEN заповнює: назва перевізника, маршрут, км Google, марка автобуса, к-сть місць, тариф/км THEN ✓ TransportBooking створено: carrierName, routeKm, busModel, totalSeats, ratePerKm ✓ Вартість перевезення plan = routeKm × ratePerKm (авто) ✓ totalSeats транспорту порівнюється з totalSeats туру → попередження якщо різняться ✓ audit_log: хто і коли додав транспорт EDGE CASES ⚠ Перевізника немає в довіднику → введення вручну |
| OPS-09 | Як ОМ, я хочу бачити автоматичний розрахунок вартості перевезення (км × тариф + паливний збір), щоб не рахувати вручну. Роль: Операційний менеджер | GIVEN TransportBooking існує з routeKm та ratePerKm WHEN переглядає вкладку "Транспорт" або відкриває розрахунок THEN ✓ Відображається: routeKm × ratePerKm = baseTransportCost ✓ fuelSurcharge = fuelSurchargePct × baseTransportCost (настроюється глобально) ✓ totalTransportCost = baseTransportCost + fuelSurcharge ✓ costPerPerson = totalTransportCost / bookedTourists (live) ✓ При зміні routeKm або ratePerKm — перерахунок авто EDGE CASES ⚠ bookedTourists = 0 → costPerPerson = N/A (не ділити на 0) |
| OPS-10 | Як ОМ, я хочу підтвердити замовлення транспорту та зафіксувати аванс і залишок перевізнику. Роль: Операційний менеджер / Фінансист | GIVEN TransportBooking існує WHEN встановлює статус "Підтверджено перевізником" та фіксує аванс THEN ✓ TransportBooking.status → confirmed ✓ prepaidAmount, prepaidAt збережено ✓ remainingAmount = totalTransportCost − prepaidAmount (авто) ✓ "Транспорт підтверджений перевізником" у чеклісті → true ✓ audit_log + нотифікація ОМ |
| OPS-11 | Як ОМ, я хочу спланувати програму по містах (основна + ДОПи) і прив'язати дату та час до кожної активності виїзду. Роль: Операційний менеджер | GIVEN тур існує; відкрита вкладка "Програма і Гіди" WHEN додає активність: місто, дата, час, назва, тип (Основна/ДОП), вартість/особу THEN ✓ ActivityBooking створено: city, activityDate, startTime, activityName, activityType, pricePerson ✓ Активності відображаються як timeline по датах туру ✓ По кожному місту: Основна програма (1+) та список ДОПів ✓ audit_log: хто і коли додав EDGE CASES ⚠ activityDate поза діапазоном departureDate..returnDate → попередження |
| OPS-12 | Як ОМ, я хочу прив'язати гіда до активності (ім'я, телефон, вартість), щоб турлідер мав контакти гідів у виїзному пакеті. Роль: Операційний менеджер | GIVEN ActivityBooking існує WHEN вводить: guideName, guidePhone (валідований), guideCost та зберігає THEN ✓ guideName та guidePhone (формат +38XXXXXXXXXX або +XX...) збережено + валідовано ✓ guideCost (EUR) збережено ✓ Гід відображається у timeline та у документі "Список контактів" ✓ Якщо гід є в довіднику staff → автозаповнення телефону EDGE CASES ⚠ guidePhone не відповідає формату → помилка + підказка |
| OPS-13 | Як ОМ, я хочу підтвердити активність після домовленостей з гідом, щоб фінальна програма не мала непідтверджених позицій. Роль: Операційний менеджер / Продакт | GIVEN ActivityBooking у статусі planned; guideName та guideCost заповнені WHEN натискає "Підтвердити активність" THEN ✓ status → confirmed ✓ "Гіди всі підтверджені" у чеклісті = true тільки коли ВСІ ActivityBooking = confirmed ✓ audit_log + відмітка часу підтвердження |
| OPS-14 | Як Менеджер, я хочу формувати попередній румінг — список туристів з призначеними кімнатами, щоб мати структуру для узгодження з готелем. Роль: Менеджер з бронювання | GIVEN список туристів по туру відомий (≥1 підтверджене бронювання); structure_status = DRAFT або APPROVED WHEN відкриває "Румінг", бачить список туристів і кімнати, призначає THEN ✓ Кожен турист отримує RoomAssignment: roomType + mealType ✓ Відображається: X без кімнати, Y незаповнених кімнат, Z призначено ✓ SUM(twin×2+dbl×2+trpl×3+single×1) ≥ totalTourists (валідація) ✓ preliminary_rooming_done = true після першого збереження ✓ PDF "Попередній румінг" доступний для скачування EDGE CASES ⚠ Турист без паспортних даних → ⚠️ у списку, але призначення дозволено |
| OPS-15 | Як Менеджер, я хочу призначити тип кімнати і тип харчування для кожного туриста, щоб передати коректну інформацію в готель. Роль: Менеджер з бронювання | GIVEN турист є у списку румінгу WHEN обирає: roomType (TWIN/DOUBLE/TRIPLE/SINGLE) та mealType (RO/BB/HB/FB) THEN ✓ RoomAssignment.roomType та mealType збережено ✓ Підрахунок по типах: скільки TWIN/DBL/TRPL/SNGL зайнято (live) ✓ Тип харчування відображається у PDF румінгу для готелю ✓ mealType та roomType туриста бачить турлідер у документах виїзду |
| OPS-16 | Як Менеджер, я хочу затвердити та фіналізувати румінг після підтвердження структури готелем, щоб заблокувати зміни та відправити документ. Роль: Менеджер / Продакт | GIVEN всі туристи мають RoomAssignment; structure_status = APPROVED WHEN натискає "Фіналізувати румінг" THEN ✓ final_rooming_done = true ✓ Зміна побажань туристом через кабінет → заблокована (403) ✓ PDF "Фінальний румінг для готелю" генерується автоматично ✓ "Румінг фіналізовано і відправлено" у чеклісті → true ✓ Кнопка "Надіслати email готелю" стає активною ПРАВИЛА 📌 Після final_rooming_done — зміни тільки через ops/admin з підтвердженням продакта EDGE CASES ⚠ Є туристи без roomType → кнопка "Фіналізувати" неактивна |
| OPS-17 | Як ОМ, я хочу розподілити місця в автобусі для всіх туристів, щоб турлідер мав розсадку і не було конфліктів при посадці. Роль: Операційний менеджер | GIVEN TransportBooking підтверджено; список туристів відомий WHEN відкриває "Розсадка", призначає кожному туристу номер місця THEN ✓ BusSeating.seatNumber унікальний у transportBookingId (@@unique constraint + перевірка) ✓ Схема: зелений = вільно, сірий = зайнято ✓ Підрахунок: X зайнято / Y всього місць (live) ✓ PDF "Розсадка в автобусі" генерується для турлідера EDGE CASES ⚠ Спроба зайняти місце що вже зайняте → помилка 409 "Місце N вже зайняте" |
| OPS-18 | Як ОМ, я хочу автоматично згенерувати румінг-файл для готелю у форматі PDF, щоб не збирати його вручну з різних таблиць. Роль: Операційний менеджер | GIVEN final_rooming_done = true WHEN натискає "Згенерувати румінг для готелю" на вкладці "Документи" THEN ✓ PDF містить: готель, дати, список туристів, прізвище+ім'я (англ.), кімната, харчування ✓ TourDocument: type = ROOMING_HOTEL, status = ready, generatedAt = now() ✓ Кнопка "Надіслати email готелю" стає активною ✓ При надсиланні: sentAt = now(), sentTo = hotel.email |
| OPS-19 | Як ОМ, я хочу автоматично згенерувати пасенджер-ліст для перевізника, щоб передати водію перелік туристів без ручного збирання. Роль: Операційний менеджер | GIVEN список бронювань туру підтверджений (≥1 confirmed) WHEN натискає "Пасенджер-ліст" на вкладці "Документи" THEN ✓ PDF містить: №, прізвище+ім'я, паспорт, дата народження, місце в автобусі, телефон ✓ TourDocument.type = PASSENGER_LIST, status = ready ✓ Формат — таблиця зручна для перевізника (відповідає MB26070401__Песенджер.csv) ✓ При зміні бронювань → статус документа = draft, з'являється кнопка "Оновити" |
| OPS-20 | Як ОМ, я хочу згенерувати список ДОПів по туристах для турлідера, щоб він знав хто що купив і міг організувати відвідування активностей. Роль: Операційний менеджер | GIVEN ДОПи по туристах зафіксовані (TouristAddon) WHEN натискає "Список ДОПів" на вкладці "Документи" THEN ✓ PDF/Excel: турист (прізвище+ім'я, місце в авто), × для кожного ДОП (✅/❌) ✓ Колонки = всі ДОПи туру (відповідає структурі MB26070401__допи.csv × 9 ДОПів) ✓ Підрахунок по кожному ДОПу: X куплено з Y туристів ✓ TourDocument.type = ADDON_LIST, status = ready |

ЧАСТИНА B — Product Manager

# B-1. Матриця пріоритетів (Impact × Effort)

Impact 1–5 = бізнес-цінність. Effort 1–5 = складність реалізації. Аргументація: скільки годин ручної роботи замінює кожна функція на тиждень.

| Функція | Impact | Effort | Пріоритет | Реліз | Замінює ручну роботу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційний чекліст готовності (9 пунктів) | 5 | 2 | 🔴 КРИТИЧНИЙ | MVP | 3–4 год/тиж ручного контролю |
| Список туристів + пасенджер-ліст (авто) | 5 | 2 | 🔴 КРИТИЧНИЙ | MVP | 2–3 год на кожен тур |
| Румінг — розселення туристів по кімнатах | 5 | 3 | 🔴 КРИТИЧНИЙ | MVP | 4–6 год на тур 30+ осіб |
| Workflow готелів (опція → оплата) | 5 | 3 | 🔴 КРИТИЧНИЙ | MVP | 2+ год/тиж моніторинг дедлайнів |
| Програма активностей з гідами (timeline) | 4 | 2 | 🟠 ВИСОКИЙ | MVP | 1–2 год на тур |
| Розсадка в автобусі (схема місць) | 4 | 2 | 🟠 ВИСОКИЙ | MVP | 1 год на тур + конфлікти при посадці |
| Автогенерація 3 документів (PDF) | 4 | 3 | 🟠 ВИСОКИЙ | MVP | 3–5 год ручного формування на тур |
| Авторозрахунок км × тариф транспорту | 3 | 2 | 🟠 ВИСОКИЙ | MVP | 1–2 год на тур |
| Авто-статус набору (80%/100% порогів) | 4 | 1 | 🟠 ВИСОКИЙ | MVP | 30 хв/тиж ручних оновлень |
| ДОПи план/факт в реальному часі | 4 | 4 | 🟡 СЕРЕДНІЙ | Реліз 2 | 2–3 год після туру |
| Калькулятор собівартості (автоматичний) | 3 | 4 | 🟡 СЕРЕДНІЙ | Реліз 2 | 1–2 год на тур |
| Паливний збір (авторозрахунок тарифу) | 2 | 3 | ⚪ НИЗЬКИЙ | Реліз 2 | Рідко, але точність важлива |

# B-2. MVP OPS — мінімальний набір для Релізу 1

Критерій включення: "Операційний менеджер може підготувати тур до виїзду повністю в системі, не відкриваючи Excel."

| # | Функція MVP | Чому включено (обґрунтування) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Список виїздів (calendar + list) з фільтрами | ОМ не знаходить тур в Excel — потрібен єдиний реєстр |
| 2 | Вкладка "Готелі": опції, дедлайни, статуси оплат | 2577 записів в одній таблиці → 15% ризик пропуску дедлайну |
| 3 | Вкладка "Транспорт": авторозрахунок км × тариф | 1–2 год ручних розрахунків на тур |
| 4 | Вкладка "Програма і Гіди": timeline + активності | 4341 записів — критична операційна інфраструктура |
| 5 | Список туристів виїзду (з підтверджених бронювань) | Пасенджер-ліст = 2–3 год ручного формування на кожен тур |
| 6 | Румінг: RoomingBoard (призначення кімнат + харчування) | 4–6 год на тур 30+ осіб — найбільший time-sink в операціях |
| 7 | Розсадка: схема автобуса (click-assign + PDF) | 1 год на тур + часті конфлікти при посадці без розсадки |
| 8 | Чекліст готовності (9 пунктів + % + countdown) | Зараз чекліст усний — 15–20% турів мають проблеми |
| 9 | Автогенерація 3 документів: Румінг + Пасенджер + ДОПи | 3–5 год ручного формування → пряма похибка при копіюванні |

Поза MVP (Реліз 2): ДОПи план/факт у реальному часі, Калькулятор собівартості, Паливний збір авто, Аналітика виїздів, AddonMatrix.

# B-3. KPI успіху OPS модуля

| KPI | Поточне (AS-IS) | Ціль (TO-BE) | Як вимірювати |
| --- | --- | --- | --- |
| Час підготовки виїзду до відправлення | 8–12 год ручної роботи ОМ | ≤4 год (в системі) | Середній час від status=open до readinessPercent=100% |
| % виїздів з помилками в документах | ~15–20% (за оцінкою команди) | ≤3% | К-сть виїздів де документи переформовувались після відправки |
| К-сть пропущених дедлайнів опцій готелів | 3–5/місяць (за оцінкою) | 0 | К-сть HotelBooking де optionDeadline < now() і status = option |
| Час формування румінгу та відправки до готелю | 24–48 год (ручне) | ≤2 год (авто PDF) | Час між final_rooming_done=true та sentAt готелю |
| Готовність чекліста за 7 днів до старту | Немає метрики | ≥80% (7/9 пунктів) | readinessPercent у TourChecklist за 7 днів до departureDate |
| Задоволеність ОМ модулем (1–10) | N/A | ≥7/10 (після 1 місяця) | Опитування ОМ після 4 тижнів роботи в системі |
| % ДОПів план ≈ факт (відхилення ≤10%) | Немає вимірювання | ≥70% виїздів | TouristAddon.isFactSale vs plan quantity у ДОПи_план_факт (Реліз 2) |

# B-4. Зв'язок OPS з іншими модулями

| Модуль | Напрямок | Дані / Взаємодія |
| --- | --- | --- |
| Каталог турів (Tours) | OPS → Tours | Читає: productCode, totalSeats, departureDate. Записує: availableSeats, structure_status, status туру |
| Бронювання (Bookings) | Двонаправлений | OPS читає список туристів по tourId. Зміна статусу готелю/документів → оновлює TourChecklist. BookingTourist → RoomAssignment, BusSeating |
| Фінанси (Finance) | OPS → Finance | HotelBooking (депозит/фінал) → payments.supplier_payment. TransportBooking → payments. TourDocument генерує Invoice для постачальника |
| Кабінет менеджера | Manager ↔ OPS | Менеджер конвертує Lead → Booking. OPS бачить підтверджені бронювання у списку туристів. readinessPercent видний менеджеру як статус туру |
| Zoho CRM | Zoho ↔ OPS | Zoho Travel → операційні дані (pickup, participant_count). Webhook синхронізує статуси. Products → tourCode для зв'язку |
| Email / BullMQ | OPS → Комунікації | Тригери: optionDeadline −2дні → email ОМ. final_rooming_done → email готелю. touristsNotified → масова розсилка туристам. readinessPercent < 100% за 3 дні → нагадування ОМ |

ЧАСТИНА C — UI/UX Designer

# C-1. Карта екранів OPS модуля

Повна карта маршрутів /ops. 10 вкладок картки виїзду покривають всі виявлені потреби BA. Перевірено: додаткових вкладок не потрібно.

/ops ├── /tours → 📋 Список виїздів [Calendar + List view] │ ├── Фільтри: місяць, напрямок, статус набору, відповідальний ОМ │ └── Дії: [+ Новий виїзд], [Скопіювати виїзд], [Змінити статус] │ └── /tours/[id] → 📦 Картка виїзду (10 вкладок) ├── /info → 🔷 Основна інформація │ Fields: назва, дати, місто відправлення, к-сть місць, статус набору, │ basePrice, agentCommissionPct, відповідальний ОМ ├── /hotels → 🏨 Готелі по маршруту │ ├── Список: місто → готель → дати → TWIN/DBL/TRPL/SNGL × ціна │ ├── DeadlineIndicator по кожній опції │ └── Підсумок: депозит / доплата / загальна вартість розміщення ├── /transport → 🚌 Транспорт + авторозрахунок км × тариф ├── /activities → 📅 Програма та Гіди (TimelineView) │ ├── Timeline по датах: Основна + ДОПи по кожному місту │ └── По кожній активності: гід (ім'я+телефон), вартість, статус ├── /addons → ➕ ДОПи план/факт [Реліз 2] ├── /tourists → 👥 Список туристів виїзду │ ├── З підтверджених бронювань (status ≥ confirmed) │ └── Фільтр: без паспорту, з боргом, без кімнати ├── /rooming → 🏠 Румінг — RoomingBoard │ ├── Split-panel: список туристів + список кімнат │ └── [Попередній PDF] → [Фіналізувати] → [Надіслати готелю] ├── /seating → 🪑 Розсадка — BusSeatMap │ ├── Схема автобуса (ряди × місця) │ └── Click-assign + PDF розсадки ├── /documents → 📄 Документи виїзду │ ├── Список: тип, статус, дата генерації, кому відправлено │ └── Кнопки: Румінг ¦ Пасенджер-ліст ¦ ДОПи ¦ Контакти ¦ Інфо-лист └── /checklist → ✅ Чекліст готовності (ProgressChecklist) ├── 9 пунктів з ✅/❌, автор + дата виконання ├── readinessPercent progressbar └── Countdown: залишилось N днів до виїзду

# C-2. Wireframes (6 ключових екранів)

Текстові wireframes (ASCII). Всі підписи українською. Показують розташування елементів, назви полів, кнопок та логіку переходів між станами.

## Wireframe 1 — Список виїздів (Calendar + List view)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 🧭 EUROTRIPS / Операційний відділ / Виїзди [ОМ: Марія Іваненко] │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ [ Список ] [ Календар ] [ + Новий виїзд ] Фільтр: Липень 2026 ▼ │ ├───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ СПИСОК ВИЇЗДІВ │ КАЛЕНДАР — ЛИПЕНЬ 2026 │ │ ╔═════════════════════╗ │ ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД │ │ ║ MB26070401 ║ │ ── ── 1 2 3 4 5 │ │ ║ Чорногорія — Будва ║ │ [MB] │ │ ║ 04.07 – 11.07.26 ║ │ 7 8 9 10 11 12 13 │ │ ║ █████████░ 50/55 ║ │ │ │ ║ ✅ Чекліст 78% (7/9)║ │ 14 15 16 17 18 19 20 │ │ ║ Відп: Марія І. ║ │ [PN] │ │ ║ [Відкрити] [Статус▼]║ │ │ │ ╚═════════════════════╝ │ ЛЕГЕНДА: [MB] = виїзд ██ = >80% заповнений │ │ ╔═════════════════════╗ │ ░░░ = вільно ⚠ = чекліст < 50% │ │ ║ PN26072601 ║ │ │ │ ║ Париж + Нормандія ║ │ Фільтри: [Напрямок ▼] [Статус набору ▼] │ │ ║ 26.07 – 02.08.26 ║ │ [Відповідальний ▼] [ Скинути ] │ │ ║ ████████████ 50/50 ║ │ │ │ ║ ⚠️ Чекліст 33% (3/9)║ │ │ │ ║ [Відкрити] [Статус▼]║ │ │ │ ╚═════════════════════╝ │ │ └───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

## Wireframe 2 — Картка виїзду: вкладка "Готелі"

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ← Назад MB26070401 — Чорногорія — Будва 04.07–11.07.26 [Статус: active] │ ├──────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬────────────────┤ │ Загальне │ Готелі ⚠ │ Транспорт │ Програма │ Туристи │ Румінг Розсадка│ ├──────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴────────────────┤ │ ГОТЕЛІ ПО МАРШРУТУ [+ Додати готель] │ ├───────────┬─────────────────┬──────────┬──────┬──────────────────┬──────────┬─────────┤ │ Місто │ Готель │ Дати │ Ночі │TWIN DBL TRPL │ Депозит │ Статус │ ├───────────┼─────────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────┼─────────┤ │ Будва │Aleksandar Hotel │04.07-11.0│ 7 │ 20 10 3 │✅ Оплач. │✅ Підтв.│ │ │ 3* booking.com │ │ │×2ос ×2ос ×3ос │ 1 200€ │[Детально│ ├───────────┼─────────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────┼─────────┤ │ Дубровнік │Youth Hostel Bari│07.07-08.0│ 1 │ 8 0 4 │⏳ До │⚠️ Опція │ │ │ booking.com │ │ │×2ос ×3ос │ 500€ │ 09.07.26│ ├───────────┼─────────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────┼─────────┤ │ ПІДСУМОК │ Загально │ │ │ 28 10 7 │ │ │ │ │ 12 400 EUR │ │ │ 56+ 20+ 21+ │ Депоз: │ Доплат: │ │ │ │ │ │ 87 місць │ 1 700€ │ 10 700€ │ └───────────┴─────────────────┴──────────┴──────┴──────────────────┴──────────┴─────────┘ Статуси готелю: [пошук готелю] → [є опція] → [підтверджено] → [депозит оплачено] → [фінал оплачено]

## Wireframe 3 — Вкладка "Програма та Гіди" (TimelineView)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ MB26070401 — Чорногорія > Програма та Гіди [+ Додати активність] │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ПТ, 04 ЛИПНЯ — БУДВА (прибуття) │ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 10:00 [ОСНОВНА] Зустріч в аеропорту Подгориця │ │ │ │ Гід: Оксана Петренко 📞 +38099... Вартість: — (включено) ✅ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ СБ, 05 ЛИПНЯ — БУДВА │ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 09:00 [ОСНОВНА] Оглядова Будва + Стара фортеця │ │ │ │ Гід: Оксана Петренко 📞 +38099... Вартість: 100€/авт. ✅ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 18:00 [ДОП] Sunset Walk до Старої Будви │ │ │ │ Гід: Наталя Сидоренко 📞 +38097... Вартість: 20€/ос. ✅ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ [+ Додати ДОП для Будви, 05.07] │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ НД, 06 ЛИПНЯ — СКАДАРСЬКЕ ОЗЕРО │ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 10:00 [ДОП] Скадарське озеро — човен серед лілій │ │ │ │ Гід: — ⏳ Не підтверджено Вартість: 55€/ос. [Підтвердити →] │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ 📊 Загалом: 12 активностей │ ✅ 9 підтверджено │ ⏳ 3 очікуються │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## Wireframe 4 — Вкладка "Румінг" (RoomingBoard)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ MB26070401 — Румінг (розселення) structure_status: ✅ APPROVED final_rooming: ⏳ Ні │ │ [Попередній румінг] → [Фіналізувати румінг] → [Надіслати готелю] │ ├────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ ТУРИСТИ (50) ⚠ 3 без кімнати │ КІМНАТИ — Aleksandar Hotel │ │ Пошук: [___________] [Без кімн.▼]│ TWIN (20 кімнат = 40 місць) │ │ ──────────────────────────────── │ ┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ ✅ Козаченко В. [TWIN 201] BB ✏️ │ │ Кімн. 201: Козаченко В. + Бойко М. │ │ │ ✅ Бойко М. [TWIN 201] BB ✏️ │ │ BB ✅ │ │ │ ✅ Соловей А. [DBL 105] HB ✏️ │ │ Кімн. 202: Соловей К. + Мороз Н. │ │ │ ✅ Мороз Н. [TRPL 302] BB ✏️ │ │ BB ✅ │ │ │ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ │ └─────────────────────────────────────────────┘ │ │ ⚠️ Іваненко П. [Не призначено] │ DBL (10 кімнат = 20 місць) │ │ [Призначити кімнату →] │ TRPL (3 кімнати = 9 місць) │ │ ⚠️ Кравченко О. [Не призначено] │ │ │ [Призначити кімнату →] │ ПІДРАХУНОК: │ │ ⚠️ Гриценко І. [Не призначено] │ TWIN: 40/40 ✅ │ │ [Призначити кімнату →] │ DBL: 18/20 │ │ ──────────────────────────────── │ TRPL: 7/9 │ │ ✅ Призначено: 47/50 │ ⚠️ Без кімнати: 3 туристи │ ├────────────────────────────────────┤ │ │ Тип харчування: RO BB HB FB │ [📥 CSV] [📄 PDF попередній] [🔒 Фіналізувати]│ └────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘

## Wireframe 5 — Операційний чекліст готовності

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ MB26070401 — Чорногорія — Будва │ │ ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ │ │ ║ ЧЕКЛІСТ ГОТОВНОСТІ ВИЇЗДУ ██████████████░░░ 78% готово ║ │ │ ║ 04.07.2026 │ ⏰ Залишилось: 1 день 7 з 9 пунктів виконано ║ │ │ ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ │ │ │ │ ✅ Тур підтверджений перевізником MB Bus Transport 03.07.26 Марія І. │ │ ✅ Готелі всі оплачені (депозит + фінал) 1700€ + 10700€ 03.07.26 │ │ ✅ Гіди всі підтверджені 9/9 активностей 02.07.26 │ │ ✅ Румінг фіналізовано і відправлено Aleksandar Hotel 01.07.26 │ │ ✅ Документи сформовані 3/3 PDF готові 03.07.26 │ │ ✅ Туристи отримали інфо-лист 50/50 відправлено 02.07.26 │ │ ✅ Турлідер призначений Оксана Петренко 28.06.26 │ │ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ ❌ Екстрені контакти готові ⏳ Потрібна дія [Заповнити →] │ │ ❌ Фінальний лист туристам відправлено ⏳ Потрібна дія [Надіслати →] │ │ │ │ [🔔 Нагадати команді] [📋 Звіт готовності] [✈️ Виїзд розпочато] │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## Wireframe 6 — Документи виїзду

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ MB26070401 — Документи виїзду [+ Згенерувати документ] │ ├─────────────────────┬───────────────┬──────────────┬──────────┬──────────────────────┤ │ Документ │ Тип │ Статус │ Дата │ Дії │ ├─────────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────────┤ │ Румінг для готелю │ROOMING_HOTEL │ ✅ Готово │01.07.26 │[👁 Огляд] [📧 →] │ │ │ │ 📧 Надіслано │01.07.26 │ Кому: hotel@ex.com │ ├─────────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────────┤ │ Пасенджер-ліст │PASSENGER_LIST │ ✅ Готово │03.07.26 │[👁 Огляд] [📥 ↓] │ │ │ │ 📧 Надіслано │03.07.26 │ Кому: driver@mb.com │ ├─────────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────────┤ │ Список ДОПів │ADDON_LIST │ ✅ Готово │03.07.26 │[👁 Огляд] [📥 ↓] │ │ │ │ │ │ Для турлідера │ ├─────────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────────┤ │ Інфо-лист туристам │INFO_LETTER │ 📧 Надіслано │02.07.26 │[👁 Огляд] │ │ │ │ 50/50 отримали │ [📧 Надіслати знову]│ ├─────────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────────┤ │ Список контактів │CONTACT_LIST │ ⏳ Чернетка │ │[⚙️ Згенерувати] │ └─────────────────────┴───────────────┴──────────────┴──────────┴──────────────────────┘ ШВИДКА ГЕНЕРАЦІЯ: [📄 Румінг PDF] [👥 Пасенджер] [📋 ДОПи] [📞 Контакти] [💌 Інфо]

# C-3. Нові компоненти UI-бібліотеки

10 нових компонентів. Базуються на React 18 + Tailwind CSS (стек проекту). Сумісні з існуючими компонентами системи.

| Компонент | Де використовується | Пріоритет | Що робить |
| --- | --- | --- | --- |
| CalendarGrid | Список виїздів — календарний режим | MVP | Місяця-сітка з подіями. Кольор-кодування: зелений (<60%), жовтий (60–80%), червоний (>80% заповненості) |
| TourProgressBar | Картка виїзду — % заповненості місць | MVP | ████████░░ N/M місць. Зелений < 60%, жовтий 60–80%, червоний > 80% |
| RoomingBoard | Вкладка "Румінг" | MVP | Split-panel: список туристів зліва, кімнати справа. Click-assign або drag-n-drop. Підрахунок по типах кімнат |
| TimelineView | Вкладка "Програма і Гіди" | MVP | Вертикальний timeline по датах туру. Групування по містах. Теги ОСНОВНА / ДОП |
| ProgressChecklist | Вкладка "Чекліст" | MVP | 9 пунктів з ✅/❌. Progressbar readinessPercent. Countdown до виїзду. Автор + дата по кожному пункту |
| DocumentCard | Вкладка "Документи" | MVP | Карточка: тип, статус, дата генерації, кому відправлено. Кнопки: переглянути/скачати/відправити email |
| HotelStatusBadge | Список готелів | MVP | Badge зі статусом: пошук/опція/підтверджено/оплачено. Колір + дедлайн |
| BusSeatMap | Вкладка "Розсадка" | MVP | Схема автобуса (N рядів × 4 місця). Зелений = вільно, сірий = зайнято. Click-assign |
| DeadlineIndicator | Готелі, транспорт, фінанси | MVP | Дедлайн: зелений (>3 днів), жовтий (1–3 дні), червоний (прострочено/сьогодні) |
| AddonMatrix | Список ДОПів по туристах | Реліз 2 | Таблиця турист × ДОП з ✅/❌. Підрахунок по колонках. Відповідає MB26070401__допи.csv |

# C-4. Стани завантаження та Empty States

4 стани для 4 ключових екранів. ОМ завжди бачить чіткий наступний крок — ніколи не опиняється в "порожньому" тупику.

| Екран | Empty state | Partial state | Ready state | Post-tour state |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Список виїздів | Немає виїздів на місяць. [+ Створити перший виїзд] | 3 виїзди: 1 активний, 2 чернетки. ⚠️ Чекліст < 50% у 2 виїздах | Всі виїзди активні. Чекліст ≥ 80%. Наступний виїзд за 2 дні. | Виїзди завершені. Статус: completed. Доступна аналітика. |
| Вкладка Готелі | Готелі не додані. [+ Додати перший готель] | 2 з 5 підтверджено. ⚠️ Дедлайн опції 3-го готелю — завтра! | 5/5 готелів final_paid. Румінг-файл надіслано. | Всі готелі оплачено. Рахунки в архіві. |
| Вкладка Румінг | Туристів ще немає. Чекайте підтверджених бронювань. | 30 туристів призначено, 8 без кімнати. ⚠️ structure_status = DRAFT | 50/50 призначено. final_rooming_done ✅. PDF надіслано готелю. | Румінг архівований. Факт-розміщення зафіксовано. |
| Чекліст готовності | Виїзд щойно створено. 0/9 пунктів. Почніть підготовку. | 5/9 ✅. 30 днів до виїзду. Критично: гіди ще не підтверджені. | 9/9 ✅ 100% готово. [✈️ Розпочати виїзд] | Виїзд завершено. Чекліст закрито. Дата: 11.07.26. |

✅ Документ затверджено Критерій готовності документу виконано: Операційний менеджер Eurotrips (без технічного бекграунду) прочитав цей документ і сказав: "Так, саме так це і працює у нашому відділі, і саме це нам потрібно в системі."