EUROTRIPS BOOKING SYSTEM OPS Модуль — Частина B Product Manager Пріоритизація · MVP Scope · KPI · Зв'язки з модулями Версія 1.0 ¦ Червень 2026 ¦ На основі реальних даних Eurotrips

# Контекст та вихідні дані

Цей документ є Частиною B (Product Manager) спільного OPS Модуля. Частина A (Business Analyst) вже виконана: виявлено 13 AS-IS етапів, 9 GAP-позицій, 7 нових Prisma-моделей, 20 User Stories (OPS-01..OPS-20). Частина C (UI/UX) виконується окремо.

| Реальні дані (джерело) | Цифри | Реальні дані (джерело) | Цифри |
| --- | --- | --- | --- |
| Турів у Календарі.csv | 1006 виїздів 2024–2026 | Активностей гідів | 4341 рядків |
| Готельних бронювань | 2577 рядків | ДОПів план/факт | 4140 рядків |
| Тур MB26070401 Чорногорія | 53 туристи, 9 типів ДОПів | Базових правил (BR-01..09) | 9 правил + ADR-003 |

B-1 — МАТРИЦЯ ПРІОРИТЕТІВ: Impact × Effort

## Методологія пріоритизації

Кожна функція оцінена за двома осями:

- Impact (1–5): скільки годин/тиж ручної роботи замінює + операційний ризик при відсутності. 5 = критично для MVP, 1 = зручність

- Effort (1–5): технічна складність + залежності. 1 = мінімально (вже є в schema), 5 = новий scope / зовнішній API

- P0 (Impact ≥ 5, Effort ≤ 3): обов'язково в MVP — блокує роботу без цієї функції

- P1 (Impact ≥ 4, Effort ≤ 2): важливо в MVP — значно покращує роботу

- P2 (Impact ≤ 4 або Effort ≥ 4): Реліз 2 — цінно, але не блокує

- P3 (будь-яке, Effort = 5): Реліз 3 — стратегічний горизонт

Джерела для оцінки Impact: AS-IS аналіз BA (11 етапів × часові оцінки), Gap Analysis (9 функцій), структура CSV-файлів. Джерело для Effort: поточний стан schema.prisma (20 моделей), реалізовані модулі (~73% MVP готово за даними Роадмапу).

| Функція OPS | Impact (1–5) | Effort (1–5) | Пріоритет / Реліз | Годин ручної роботи / тиж | Обґрунтування рішення PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реєстр виїздів зі статусами та фільтрами (OPS-01, 02, 03) | 5 | 1 | P0 — MVP | ~4 год/тиж | Фундамент усього OPS модуля. Без реєстру виїздів неможливий жоден наступний крок. Effort = 1 бо Tours вже частково реалізовано в schema.prisma. Кожен виїзд зараз — окремий рядок в Календар.csv без статусу, без фільтрів |
| Workflow бронювання готелів: опція → підтвердження → депозит → фінал (OPS-04, 05, 06) | 5 | 3 | P0 — MVP | ~8 год/тиж | 2577+ рядків у Бронь_готелів.csv ведуться вручну. Найчастіший операційний ризик — прострочення дедлайну опції (готель знімає броню). Автонагадування за 3 дні до дедлайну виключить щонайменше 3–5 прострочень/місяць |
| Список туристів виїзду + попередній та фінальний румінг (OPS-14, 15, 16) | 5 | 3 | P0 — MVP | ~6 год/тиж | Румінг для MB26070401 (53 туристи) — окремий Excel-файл на кожен тур. Будь-яка зміна = ланцюг ручних дій. RoomingBoard в системі зменшить помилки розміщення (зараз ~15% турів мають зміни після відправки готелю) |
| Операційний чекліст готовності виїзду (OPS-18, ПЗ ТЗ 4.5) | 5 | 1 | P0 — MVP | ~3 год/тиж | 9 пунктів зараз у Asana, не пов'язані з системою. Статус «готово» — суб'єктивне рішення. TourChecklist як JSON в БД — effort мінімальний. Виключає ситуації «тур виїхав з незакритими борговими зобов'язаннями» |
| Автогенерація PDF документів: румінг для готелю, пасенджер-ліст, ДОПи, контакти (OPS-18, 19, 20) | 5 | 2 | P0 — MVP | ~4 год/тиж | Зараз всі 4 документи формуються вручну з різних CSV. Для туру з 50 туристами — ~2 год ручного форматування. Puppeteer + шаблони в системі → генерація одним кліком. Повний ROI за 3 тури |
| Бронювання активностей та гідів: Oснована + ДОПи по містах (OPS-11, 12, 13) | 4 | 2 | P1 — MVP | ~4 год/тиж | 4341 рядків активностей у CSV без пошуку по туру. Телефони гідів у вільному полі без валідації. ActivityBooking модель + TimelineView — замінить ручний пошук "який гід де". Прив'язка до tour_id+city+date дає структурований перегляд |
| ДОПи план/факт per турист (TouristAddon) + звіт турлідеру (OPS-20) | 4 | 2 | P1 — MVP | ~3 год/тиж | ДОПи_план_факт.csv (4140 рядків). Поточна проблема: відмітки вибраних ДОПів у допи.csv формуються окремо і не пов'язані з бронюваннями. Список ДОПів per турист для турлідера — критичний документ, формується вручну |
| Нотифікації по дедлайнах готелів та платежів (BullMQ scheduled jobs) | 5 | 1 | P1 — MVP | ~2 год/тиж моніторинг | Дедлайни бронювань готелів у полі «Опція завершується» в Бронь_готелів.csv відстежуються вручну. BullMQ job за 3 дні до дедлайну — effort мінімальний, impact критичний. Виключає найчастішу операційну помилку |
| Бронювання транспорту + розрахунок вартості (OPS-08, 09, 10) | 3 | 2 | P1 — MVP | ~2 год/тиж | Транспорт.csv (2827 рядків). Розрахунок km×тариф — формула в Excel. Але тариф змінюється рідко, а сам модуль транспорту вже частково реалізований в schema.prisma. Додається у MVP як мінімальний workflow підтвердження |
| Страхування (BR-09 блокер для авіа-турів, INS-01..04 з ADR-003) | 4 | 2 | P1 — MVP | ~1 год/тиж | Авіа-тури не можуть перейти у ready_to_depart без InsuranceStatus.confirmed (BR-09). При відсутності в MVP — авіа-тури частково непрацездатні. Effort = 2 (Insurance модель + 4 ендпоінти вже описані в ADR-003) |
| Калькулятор собівартості (авто-розрахунок: готель + транспорт + гіди + ДОПи) | 4 | 4 | P2 — Реліз 2 | ~3 год/тиж | собівартість_NEW.csv має 24 поля ручного розрахунку. Для автоматизації потрібен Google Maps API для km та складна агрегація. Effort = 4. В MVP: ручне введення собівартості, авторозрахунок — Реліз 2 |
| Розсадка в автобусі (BusSeat drag-and-drop схема, OPS-17) | 3 | 4 | P2 — Реліз 2 | ~2 год/тиж | Розсадка.csv (MB26070401: 15 рядків схеми 2×2). Потрібен UI компонент схеми автобуса — найбільший effort серед UX-компонентів. Функція важлива, але не блокує підготовку виїзду. Пасенджер-ліст в MVP генерується без прив'язки до місць |
| Двостороння Zoho CRM синхронізація (bidirectional webhook) | 3 | 4 | P2 — Реліз 2 | N/A | Однобічна синхронізація Zoho→система вже передбачена в MVP (webhook). Двобічна — складніший scope, потребує уточнення field2/field3/field5 (відкриті питання Q-01..Q-05). Відкладається до підтвердження Zoho custom fields |
| Мобільний додаток для турлідера (офлайн-режим) | 3 | 5 | P3 — Реліз 3 | N/A | Турлідер зараз отримує PDF документи до виїзду. Мобільний додаток для in-tour відміток ДОПів — цінно, але не критично для MVP. Scope: React Native + offline sync. Розглядається після стабілізації R1+R2 |

B-2 — MVP OPS: ЩО ВКЛЮЧИТИ В РЕЛІЗ 1

## Критерій MVP OPS

«Операційний менеджер може підготувати тур до виїзду повністю в системі — від реєстрації виїзду до відправки документів — без Excel, Asana та вручних файлів»

Функції MVP OPS (10 функцій)

| # | Функція MVP OPS | Scope (User Stories) | Що реалізується | Залежності / Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реєстр виїздів (Tours OPS) | OPS-01, 02, 03 | Список виїздів з CalendarGrid/ListView. Статуси набору: відкрито/майже заповнено/закрито. Фільтри: місяць, напрямок, статус. OccupancyBar. Автостатус при available_seats ≤ 3 | Tours module (✅ частково готово) |
| 2 | Бронювання готелів (HotelBooking) | OPS-04, 05, 06 | Статуси: пошук → опція → підтверджено → депозит → фінал_оплачено. Дедлайни опцій та румінгу. BullMQ нотифікації за 3 дні до дедлайну. Список готелів по туру з вартістю | Нова модель HotelBooking (описана BA) |
| 3 | Бронювання транспорту (TransportBooking) | OPS-08, 09, 10 | Реєстрація перевізника, маршрут, кількість місць, ручний ввід вартості (km × тариф). Статуси оплати: аванс / фінал. Марка автобуса для пасенджер-листа | Розширення transport_bookings (існує в schema) |
| 4 | Програма туру: гіди та активності (ActivityBooking) | OPS-11, 12, 13 | TimelineView по датах. Типи: Основна / ДОП. Гід: ім'я + телефон (стандартизований). Статуси: чернетка → підтверджено → скасовано. Нотифікація при відсутності гіда за 7 днів | Нова модель ActivityBooking (описана BA) |
| 5 | ДОПи per турист (TouristAddon) | OPS-20 частково | Pre-sale: список ДОПів по туру. Прив'язка до туриста. Список для турлідера — PDF. Факт відмічається турлідером після туру. Підсумок: скільки людей взяли кожен ДОП | Нова модель TouristAddon (описана BA) |
| 6 | Румінг: розселення туристів (RoomAssignment) | OPS-14, 15, 16 | RoomingBoard: список туристів ← → кімнати. Click-assign. Тип харчування per турист (RO/BB/HB/FB). Special requests. Статус: preliminary → final. Генерація PDF для готелю | Нова модель RoomAssignment (описана BA) |
| 7 | Операційний чекліст виїзду (TourChecklist) | OPS-18 частково + ТЗ 4.5 | 9 пунктів з автором + датою виконання. readinessPercent авто. Блокування ready_to_depart при <100%. Нотифікація при 100% | Нова модель TourChecklist (описана BA) |
| 8 | Автогенерація PDF документів (TourDocument) | OPS-18, 19, 20 | Румінг для готелю. Пасенджер-ліст. Список ДОПів per турист для турлідера. Список контактів. Версіонування документів. Email-відправка через Brevo | Puppeteer + Brevo (✅ частково готово) |
| 9 | Страхування (Insurance) | INS-01..04 з ADR-003 | Реєстр полісів по бронюванню. Автопропозиція вартості (INS-02). BR-09: авіа-тур блокується без InsuranceStatus.confirmed. Турист бачить свій поліс (INS-03). Фінансист контролює виплати страховику (INS-04) | Нові моделі Insurance + InsuranceRate (ADR-003) |
| 10 | Нотифікації та нагадування (BullMQ) | Підтримує всі OPS функції | Scheduled jobs: дедлайн опції готелю (T-3), дедлайн румінгу (T-2), відсутній гід (T-7), оплата перевізнику (T-14), info-лист туристам (T-7). Internal: нотифікація ОМ + директору при 100% чеклісті | Redis + BullMQ (✅ готово) |

Що свідомо виключено з MVP (scope-cut рішення)

Нижче — функції, які відкладені з конкретним обґрунтуванням. Це не «забули» — це стратегічний вибір для скорочення time-to-market.

| Що виключено з MVP | Причина виключення | Коли реалізується |
| --- | --- | --- |
| Розсадка в автобусі (drag-and-drop схема) | Потрібен складний UI компонент BusSeatMap. Пасенджер-ліст в MVP генерується без прив'язки до місць. В CSV (Розсадка.csv) схема 2×2 — реалізується в Релізі 2 | Реліз 2 (OPS-17) |
| Калькулятор собівартості (авто) | Потрібен Google Maps API для km + агрегація 5+ джерел. В MVP — ручне введення полів собівартості, авто-розрахунок P&L туру — Реліз 2 | Реліз 2 |
| Двостороння Zoho CRM синхронізація | field2/field3/field5 і field29-56 потребують бізнес-підтвердження (Q-01..Q-05 відкриті). Однобічна синхронізація Zoho→система є в MVP | Реліз 2 після Q-01..Q-05 |
| In-tour трекінг ДОПів турлідером (mobile) | Потрібен мобільний додаток або PWA з офлайн-режимом. MVP: турлідер отримує PDF зі списком ДОПів, фіксує факт вручну після туру | Реліз 3 |
| Мобільний додаток для турлідера | Scope: React Native + offline sync + push. Реалізується після стабілізації R1+R2 і збору feedback від операційного відділу | Реліз 3 |
| Self-service вибір ДОПів туристом онлайн | Потрібна інтеграція з сайтом eurotrips.ua. В MVP: менеджер фіксує вибір в системі на основі звернення клієнта | Реліз 2-3 |
| Повний P&L туру в реальному часі | Потребує стабільного калькулятора собівартості (Реліз 2). В MVP: поля собівартості вводяться вручну, базовий P&L-рядок у Finance модулі | Реліз 2 |

Загальна оцінка MVP OPS: ~16–18 людино-тижнів (паралельна розробка backend + frontend + QA). Розбивка детальна в Роадмапі R1 (PM документ, Завдання #8).

B-3 — KPI: МЕТРИКИ УСПІХУ OPS МОДУЛЯ

## Методологія вимірювання

7 KPI охоплюють три категорії: операційні (ефективність роботи ОМ), якісні (задоволеність команди) та бізнесові (якість туру та фінансові результати). Кожна метрика вимірюється інструментами системи — ніякого ручного збору даних.

| Категорія | KPI IDs | Інструмент вимірювання |
| --- | --- | --- |
| ⏱ Операційні (ефективність ОМ) | K-01, K-02, K-03, K-05, K-06 | PostgreSQL timestamps + автозвіт в Analytics модулі |
| 📊 Бізнесові (якість туру та документів) | K-03, K-04, K-06 | tour_documents.generated_by + hotel_bookings.confirmed_at лог |
| 😊 Якісні (задоволеність команди) | K-07 | Pulse-опитування через систему або Google Forms (зовнішній) |

| # | KPI / Метрика | Поточний стан (AS-IS) на основі реальних даних | Ціль (3 місяці після запуску MVP) | Як вимірюємо в системі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K-01 | Час підготовки виїзду (від old_status=open до ready_to_depart) | 8–12 годин ручної роботи операційного менеджера на тур (підрахунок на основі 11 AS-IS етапів з аналізу BA) | ≤ 4 години (скорочення на 60–70%) | tours.created_at по кожному кроку підготовки (hotel_bookings, activities, checklists). Timestamp: перший статус open → status=ready_to_depart. Середнє по всіх турах за місяць |
| K-02 | % турів без помилок у румінгу (скарги готелів та зміни після відправки) | ~15% турів мають зміни в румінгу після відправки готелю (на основі поля 'Коментарі Олесі' у Бронь_готелів.csv — manual notes про зміни) | ≤ 3% турів із змінами після финалізації | room_assignments: кількість оновлень після status=final / total tours × 100%. Автолог кожного UPDATE після final. Щомісячний звіт у розрізі ОМ |
| K-03 | Дотримання дедлайнів опцій готелів (підтвердження до закінчення опції) | ~30% дедлайнів прострочуються або нагадуються вручну (прогноз на основі відсутності автоматики в Бронь_готелів.csv) | ≥ 95% підтверджень до дедлайну | hotel_bookings: confirmed_at ≤ option_deadline / total options × 100%. Відстеження через BullMQ job logs. Прострочені = confirmed_at > option_deadline або status=option після deadline |
| K-04 | % документів що генеруються автоматично (без ручного форматування) | 0% — всі 4 типи документів (румінг, пасенджер, ДОПи, контакти) формуються вручну з різних CSV | ≥ 90% авто-генерація за 1-й місяць | tour_documents: generated_by='system' / total documents × 100%. Ручна генерація = generated_by=user_id. Метрика відображається в адмін-дашборді |
| K-05 | Час від підтвердження туриста до його появи у румінгу | Не вимірюється (ручний процес без timestamps) | ≤ 15 хвилин (медіана) | bookings: status→confirmed (confirmed_at) → перший room_assignment.created_at для цього туриста. Percentile P50. Аномалії (>60 хв) → задача ОМ в системі |
| K-06 | Заповненість чекліст виїзду на момент переходу в ready_to_depart | Не відстежується. Виїзди іноді починаються з незакритими пунктами (суб'єктивна оцінка ОМ) | 100% обов'язково (система блокує перехід) | tour_checklists.readiness_percent при кожному PATCH tours/:id/status → ready_to_depart. Технічний блокер: якщо readiness < 100 → HTTP 422 + повідомлення. Аудит-лог кожного спробованого переходу |
| K-07 | Задоволеність операційного відділу (NPS: Наталя + Олеся + ОМ команда) | Базова оцінка: «постійно щось зайве вручну» (якісний фідбек). Числового NPS немає | ≥ 4.0 / 5.0 через 30 днів після запуску | Pulse-опитування через систему або Google Forms після першого місяця. Питання: 1) Наскільки система пришвидшила роботу? 2) Які процеси ще болючі? Повторне вимірювання через 3 місяці |

Baseline-вимірювання: перед запуском MVP провести 'ручний аудит' одного виїзду з фіксацією часу по кожному етапу. Результати — база для порівняння після впровадження. Рекомендую: тур серпень 2026 (перший після запуску).

B-4 — ЗВ'ЯЗКИ OPS З ІНШИМИ МОДУЛЯМИ ТА СИСТЕМАМИ

## Загальна діаграма потоків даних (DFD — рівень 1)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
                    │                   OPS МОДУЛЬ (Центр)                             │
                    │   TourChecklist · HotelBooking · ActivityBooking                 │
                    │   RoomAssignment · TouristAddon · TourDocument · BusSeat(R2)     │
                    └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              ↑ ↓                              ↑ ↓
         ┌────────────────────┘ └─────────────────────┐       │
         ▼                                             ▼       ▼
 ┌──────────────────┐                       ┌──────────────────────┐
 │   КАТАЛОГ ТУРІВ  │                       │  БРОНЮВАННЯ          │
 │  GET /tours/:id  │                       │  GET /tours/:id/     │
 │  PATCH /tours/   │                       │  tourists            │
 │  :id/status      │                       │  POST /bookings      │
 └──────────────────┘                       └──────────────────────┘
         ↑ ↓                                         ↑ ↓
         │                    ┌────────────────────────┘
         ▼                    ▼
 ┌──────────────────┐  ┌──────────────────────────────────────────┐
 │   ФІНАНСИ        │  │  КАБІНЕТ МЕНЕДЖЕРА                       │
 │  GET /finance/   │  │  Shared view: список туристів             │
 │  tours/:id/      │  │  Нотифікації: readiness_percent           │
 │  summary         │  │  RBAC: різні поля по ролях               │
 └──────────────────┘  └──────────────────────────────────────────┘
         ↑ ↓                    ↑ ↓
         ▼                      ▼
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │  ЗОВНІШНІ СИСТЕМИ                                                │
 │  Zoho CRM (webhook → Deal confirmed → Booking)                   │
 │  Brevo (email: румінг PDF → готель, пасенджер → перевізник)      │
 │  TurboSMS / Telegram (нагадування туристам, нотифікації ОМ)      │
 │  eurotrips.ua (зовнішній канал входу, не редагується в MVP)      │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

OPS модуль є КОНСЮМЕРОМ даних від Tours та Bookings, та ПРОВАЙДЕРОМ операційної готовності для Finance та Manager. Зовнішні системи (Zoho, Brevo) взаємодіють через асинхронні черги BullMQ.

## B-4.1 Зв'язок OPS ↔ Каталог турів (Tours)

| Напрямок потоку | Що передається | Деталі взаємодії + API |
| --- | --- | --- |
| Tours → OPS (читання) | - Tour.id, product_code, departure_date, return_date, totalSeats, availableSeats - Маршрут міст (route JSON або окрема таблиця city_stops) - tour_type (bus/avia/combined) — для BR-09 перевірки страхування - Статус туру: draft/open/active/almost_full/closed - Базова ціна, % комісії агентам (для відображення в OPS) | - GET /tours/:id → OPS читає дані при відкритті картки виїзду - GET /tours/:id/availability → real-time кількість вільних місць (кешується 30 сек, Redis) - Фільтрація виїздів в OPS: GET /tours?status=active&month=07.2026 - OPS не редагує тур напряму — тільки через okre Patch маршрути |
| OPS → Tours (запис/оновлення) | - Статус готовності виїзду: readiness_percent (з TourChecklist) - Тригер зміни Tour.status → 'ready_to_depart' після 100% чеклісту - OPS оновлює Tour.status через FSM переходи - При hotel_booking.final_paid → оновлення tour.hotel_cost_actual | - PATCH /tours/:id/status {status: 'ready_to_depart'} — викликається автоматично після checklist 100% - PATCH /tours/:id/status {status: 'on_tour'} — ОМ вручну після фізичного виїзду - Блокер: якщо tour_type='avia' і є TouristAddon без InsuranceStatus.confirmed → HTTP 422 (BR-09) - Pub/Sub через Redis: при зміні статусу Tour → всі підписані модулі отримують подію |
| Критичні bізнес-правила | - ADR-003 Variant A: кожен Tour = один виїзд (departure). Групування — через product_code - BR-01: available_seats декрементується тільки через транзакцію після depositpaid - BR-09: avia тур → ready_to_depart тільки при Insurance.confirmed для кожного туриста | - product_code = перші 2 літери ID туру (LP, PN, MB...) — логічне групування в аналітиці - При available_seats = 0: Tour.status авто → 'closed'. При ≤ 3: → 'almost_full' - OPS не може змінити Tour.basePrice, Tour.commissionRate — тільки через модуль Tours |

## B-4.2 Зв'язок OPS ↔ Бронювання (Bookings)

| Напрямок потоку | Що передається | Деталі взаємодії + API |
| --- | --- | --- |
| Bookings → OPS (читання) | - Список підтверджених booking_tourists для конкретного туру - По кожному туристу: прізвище_EN, ім'я_EN, passport_number, date_of_birth, phone - Тип бронювання: direct/agent/corporate/group - Статус бронювання (для відображення в списку туристів виїзду) - special_requests: особливі вимоги туриста (передаються в RoomAssignment.notes) | - GET /tours/:id/tourists → список туристів для румінгу та документів - GET /bookings?tour_id=:id&status=confirmed → відфільтровані бронювання для ОМ - Зв'язок: booking_tourists.id = room_assignments.tourist_id = bus_seats.tourist_id - Пагінація: ?page=1&limit=50 (тур до 60 туристів — одна сторінка) |
| OPS → Bookings (тригери та зворотній зв'язок) | - room_assignments: турист → кімната → тип харчування (пише OPS) - tourist_addons: який ДОП обрав турист (пише OPS після підтвердження туристом) - При скасуванні бронювання → автооновлення: звільнення кімнати (RoomAssignment видаляється або status=cancelled) - При зміні статусу туру → нотифікація всім туристам (через Communications) | - POST /tours/:id/room-assignments {tourist_id, room_number, room_type, meal_plan} - PATCH /bookings/:id/tourists/:tid/room → оновлення кімнати при зміні - Webhook: Booking.status → 'cancelled' → OPS отримує подію → room_assignment.status → 'vacated' - Consistency check: якщо турист в room_assignment, але booking.status=cancelled → OPS попередження ОМ |
| Реальний приклад MB26070401 | 53 рядки у Румінг.csv → 53 RoomAssignment записи. Тип кімнати: QDPL 4x (квадрупл), TRPL (тріпл). Харчування: RO/BB/HB. Нотатки: 'соло', 'тут тріпл', 'разом', 'Номер з дверима, вид на море'. | В системі: booking_tourist.id кожного з 53 туристів прив'язується до room_assignment.room_number в готелі QDPL Hotel Budva. При зміні будь-якої кімнати — авто-регенерація румінг-PDF із новою датою версії. |

## B-4.3 Зв'язок OPS ↔ Фінанси (Finance)

| Напрямок потоку | Що передається | Деталі взаємодії + API |
| --- | --- | --- |
| Finance → OPS (читання) | - Статус оплат туристів по туру: хто заплатив, хто в боргу - payment_status по кожному бронюванню: unpaid/deposit_paid/fully_paid/overdue - Зведення по туру: total_revenue, total_cost, net_margin (тільки для manager/accountant) - Статус виплат постачальникам: готелю, перевізнику, гідам (для чекліст п. 'Готелі оплачені') | - GET /finance/tours/:id/summary → P&L туру (собівартість, виручка, маржа). OPS використовує для чекліст пункт 'оплати закрито' - GET /finance/tours/:id/payments?type=supplier → виплати готелям та перевізнику - GET /tours/:id/tourists?filter=balance_due_gt_0 → список боржників (ОМ бачить перед виїздом) |
| OPS → Finance (запис витрат) | - Фактичні витрати по готелях: hotel_bookings.deposit_actual + final_actual → оновлюють tour.accommodation_cost_actual - Фактичні витрати по транспорту: transport_bookings.advance_paid + final_paid → tour.transport_cost_actual - Фактичні витрати по гідах та активностях: activity_bookings.cost_actual → tour.activities_cost_actual - ДОПи: TouristAddon.sold × price → tour.addon_revenue (після туру) | - PATCH /tours/:id/costs {accommodation_actual, transport_actual, activities_actual} — ОМ вносить після закриття рахунків - Автоматичний розрахунок: POST /finance/tours/:id/recalculate — після кожного оновлення costs → P&L перераховується - Зв'язок з собівартість_NEW.csv: поля Розміщення, Транспорт, Гіди, Додатково → відповідають полям hotel/transport/activities у Finance модулі - Різниця план/факт видна в Finance дашборді (diff собівартість — вже є в CSV) |
| Критичний фінансовий ризик (виявлено) | ⚠ Будапешт+Відень (BP26...): комісія агентам 30% при маржі оператора ~14.5% → net_margin від'ємна! Підтверджено AGcomission.csv (57 турів з 30%) та собівартість_NEW.csv (BP26011001: СВ=76, ціна~88 → маржа 12EUR/pax, комісія 30%=~26EUR/pax). | В системі: при створенні туру якщо commission_rate × base_price > net_margin → попередження менеджеру + блокування публікації без підтвердження директора. PATCH /tours/:id/publish → validation: net_margin_pct > 0. Alert: 'Увага! Маржа від'ємна. Тур потребує підтвердження директора.' |

## B-4.4 Зв'язок OPS ↔ Кабінет менеджера

| Напрямок потоку | Що передається | Деталі взаємодії + API |
| --- | --- | --- |
| Manager → OPS (ініціатор дій) | - Менеджер фіксує ліди → конвертує в бронювання → OPS бачить нових підтверджених туристів - Менеджер вводить special_requests туриста → передається в RoomAssignment.notes (нотатки 'разом', 'соло', 'вид на море') - Менеджер встановлює дедлайн оплати → OPS відстежує борги перед виїздом - Менеджер закриває оплату (фінансовий аспект) → OPS бачить оновлений payment_status | - Спільний view: GET /tours/:id/tourists → менеджер і ОМ бачать однаковий список (але різні поля доступні за RBAC) - Менеджер: бачить payment_status, balance_due, special_requests - ОМ: бачить passport_number, date_of_birth, room_assignment, meal_plan - Manager НЕ бачить: cost_price, margin, net_profit (BR-04) |
| OPS → Manager (зворотній зв'язок) | - Статус готовності туру (readiness_percent) — видно в кабінеті менеджера на картці туру - Нотифікація менеджеру якщо турист без документів за 7 днів до виїзду - Нотифікація при зміні статусу туру (cancelled, rescheduled) - Нотифікація: 'Виїзд готово до відправки' при 100% чекліст | - GET /tours/:id → поле readiness_percent доступне менеджеру для відображення в картці туру - WebSocket або polling (30 сек): менеджер бачить оновлення readiness без перезавантаження сторінки - RBAC розмежування в одному API: role=manager → hideFields[costPrice, margin], role=ops → hideFields[commissionRate] - Спільні нотифікації: BullMQ → internal_notification → і менеджеру, і ОМ при критичних подіях |

## B-4.5 Зв'язок OPS ↔ Зовнішні системи (Zoho, Brevo, TurboSMS, сайт)

| Система | Що OPS отримує / передає | Технічна реалізація |
| --- | --- | --- |
| Zoho CRM (інтеграція) | - OPS отримує з Zoho: підтверджені Deals (бронювання), Contact дані туристів, статуси - OPS передає до Zoho: статус виїзду, факт-дані після туру (опціонально в R2) - MVP: однобічна синхронізація Zoho → система (webhook) - R2: двобічна синхронізація після закриття питань Q-01..Q-05 (field2-56) | - Webhook endpoint: POST /webhooks/zoho → парсинг Events (Deal.status=Won → Booking.status=confirmed) - BullMQ zoho-sync queue: обробка webhook з retry 3x при помилці - Тимчасова стратегія (до Q-01..Q-05): custom fields field2-56 → metadata.zoho_fields JSONB - Нотифікація в систему: при надходженні нового Zoho Deal → ОМ отримує нотифікацію 'Новий турист підтверджений: [ПІБ]' |
| Brevo (Email) | - OPS генерує TourDocument → тригер email відправки через Brevo - Шаблон 'rooming_hotel': румінг-PDF → готель (hotel_booking.hotel_email) - Шаблон 'passenger_list': пасенджер-ліст → перевізник (transport_booking.carrier_email) - Шаблон 'info_letter': інфо-лист → всі туристи виїзду (список email з booking_tourists) - Шаблон 'deadline_reminder': нагадування про дедлайн опції готелю → ОМ | - POST /communications/send → {template_id, recipient_list, attachments: [pdf_url]} - BullMQ email-queue: відправка батчами до 500 отримувачів за раз - Статус доставки: Brevo webhook → communication.delivery_status (delivered/bounced/opened) - 5 шаблонів вже реалізовано в Brevo. OPS додає: 'rooming_hotel', 'passenger_list', 'info_letter_ops' - Failure handling: при помилці відправки → internal notification ОМ + retry після 1 год |
| TurboSMS / Telegram | - TurboSMS: нагадування туристам за T-2 дні до виїзду (час виїзду, місце збору) - Telegram-бот: внутрішні нотифікації для ОМ (дедлайн готелю, 100% чекліст, критичні події) - Viber: альтернатива SMS для туристів (якщо є Viber, використовується замість SMS) | - TurboSMS: scheduled job T-48h до departure_date → POST /communications/sms {template: 'pre_departure', tour_id} - Telegram Bot API: internal channel для ОМ-команди. При події (HotelBooking.option_deadline < 3d) → Telegram message - Пріоритет каналів: якщо є Viber → Viber, якщо є email → email, fallback → SMS - OPS not in MVP: масова SMS-розсилка туристам (тільки нагадування перед виїздом) |
| eurotrips.ua (сайт) | - OPS не безпосередньо взаємодіє з сайтом у MVP - Сайт eurotrips.ua → форма бронювання → Zoho Deal → система (через Zoho webhook) - Публікація/приховування туру в системі НЕ синхронізується автоматично з сайтом у MVP - R2-R3: пряма API-інтеграція сайт ↔ Tours модуль для реального наповнення | - MVP межа: сайт = зовнішній канал входу, не редагується системою - Ручний workflow: ОМ відкриває тур в системі → PM публікує на сайті eurotrips.ua окремо - Ідентифікатор зв'язку: tour ID (наприклад MB26070401) відображається і в системі, і на сайті як reference - Post-MVP план: REST API endpoint GET /api/v1/tours/public → сайт споживає для відображення доступних турів |

РЕЗЮМЕ PM — НАСТУПНІ КРОКИ

## Топ-5 дій на наступний спринт

| # | Дія | Відповідальний | Дедлайн / Умова |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Активувати OPS маршрути в app.ts (hotel_bookings, activities, room_assignments — зараз закоментовані) + RBAC guards для ролі ops_manager | Backend розробник | Sprint 1 — БЛОКЕР #1 |
| 2 | Закрити питання Q-01..Q-05 (Zoho custom fields) з Антоном + Zoho Admin. Без цього Zoho міграція заморожена | Антон (PO) + Zoho Admin | Зустріч до Sprint 2 |
| 3 | Вирішити rate limit SEC-001 (/auth/login) перед продакшн деплоєм. Критична security вразливість | Backend / DevOps | Sprint 1 паралельно |
| 4 | Виконати first-deploy.sh на Hetzner CX32 — production MVP без деплою непрацездатний | DevOps | Sprint 1 — БЛОКЕР #2 |
| 5 | Запустити BullMQ scheduled jobs для OPS нотифікацій: дедлайн готелю T-3, відсутній гід T-7, pre-departure SMS T-2 | Backend розробник | Sprint 2 після активації маршрутів |

Eurotrips Booking System · OPS Module Part B · Product Manager · Червень 2026 · v1.0

Частина A (BA) виконана · Частина B (PM) → цей документ · Частина C (UX) — окремо