EUROTRIPS

Система бронювання — Аналіз розриву та User Stories MVP

Дата підготовки: 31.05.2026  |  Версія: 1.0  |  Статус: DRAFT

# РОЗДІЛ 1: Gap Analysis — Аналіз розриву

Нижче представлена таблиця розриву між поточним станом системи Eurotrips (Google Sheets + Zoho CRM + сайт) та цільовим станом відповідно до ТЗ-скелету. Аналіз охоплює всі 9 модулів системи.

| № | Модуль | Поточний стан (AS-IS) | Цільовий стан (TO-BE) | Розрив | Пріоритет MVP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1 Каталог турів | Тури публікуються на сайті eurotrips.ua. Базова інформація (назва, дати, ціна, програма). Фільтрація обмежена. Квоти місць вручну в Google Sheets (БАЗА ТУРІВ). Немає API-синхронізації між сайтом і внутрішніми таблицями. | Повноцінний каталог з полями: базові, комерційні, операційні, маркетингові. CRUD-операції. Управління квотами в реальному часі. Дублювання/архівування. Публікація/приховування. Синхронізація з сайтом. | Відсутні: управління квотами в реальному часі, архів турів, дублювання, маркетингові теги, рівень складності, аудиторія. Google Sheets — не масштабується. | КРИТИЧНИЙ |
| 2 | 4.2 Бронювання | Бронювання фіксуються в Zoho CRM вручну. Дані дублюються в Google Sheets (ET_Tour_Calendar). Типи бронювань не розмежовані. Немає централізованого статусного flow. Розсадка ведеться окремо. | Єдиний модуль бронювань з усіма типами (direct/agent/corporate/group), повним life-cycle (15 статусів), прикріпленням документів, розсадкою, доплатами, скасуванням, історією змін. | Відсутні: єдиний номер бронювання, всі 15 статусів, розсадка у системі, часткові оплати в одному місці, прикріплення документів до бронювання, повна історія змін. | КРИТИЧНИЙ |
| 3 | 4.3 CRM / Ліди | Використовується Zoho CRM. Ліди надходять із сайту, Instagram, Facebook, телефону. Канали не завжди фіксуються. Немає єдиного статусного flow для всіх каналів. Конверсія відстежується частково. | CRM з усіма каналами входу (10+), статусами (7), задачами, нотатками, конвертацією в бронювання, аналітикою конверсії. Повна воронка від першого контакту. | Частково покрито Zoho CRM. Відсутні: єдина воронка по всіх каналах, автоконвертація ліда в бронювання, повна аналітика конверсії, розмежування агентських лідів від прямих. | КРИТИЧНИЙ |
| 4 | 4.4 Кабінет агента | Існує окремий кабінет мережевого агента (гайд в проекті). Базова функціональність: перегляд турів, бронювання, статуси. Комісії у AGcomission.csv (14% більшість турів). Немає розмежування між звичайним та мережевим агентом у системі. | B2B-портал з: пошуком/фільтрацією турів, створенням бронювань, статусами, комісіями в реальному часі, завантаженням документів, рахунками, збереженими клієнтами. Чітка ізоляція даних між агентами. | Частково існує. Відсутні: рахунки всередині кабінету, збережені клієнти, повна ізоляція даних, відображення комісії в реальному часі по кожному бронюванню, розмежування типів агентів. | КРИТИЧНИЙ |
| 5 | 4.5 Операційний блок | Операційні процеси ведуться в Google Sheets (Бронь готелів, Транспорт, Бронювання активностей, ДОПи). Чеклісти — вручну або в Asana. Підготовка виїздів розрізнена по різних інструментах. | Інтегрований операційний модуль з: списком туристів, чеклістом виїзду (9 пунктів), підтвердженням постачальників, контролем документів/оплат, призначенням супроводжуючого, нотатками. | Повністю відсутній у системі. Вся операційна робота — у таблицях і Asana. Потребує побудови з нуля. Критично для якості туру. | КРИТИЧНИЙ |
| 6 | 4.6 Фінанси | Фінансові дані в Google Sheets (собівартість, транспорт, розміщення, комісії). Складна таблиця з ручним введенням. Є P&L у data.csv. Часткові оплати відстежуються фрагментарно. | Фінансовий модуль: оплати (часткові/повні), борги, повернення, рахунки, комісії агентам, звірка по турах, собівартість, маржа, прибуток. Зв'язок з бронюванням і каталогом. | Відсутня система. Дані розпорошені між 6+ таблицями. Потребує: модуль оплат, автоматичний розрахунок комісій, фінансовий результат туру в реальному часі, повернення. | КРИТИЧНИЙ |
| 7 | 4.7 Документи | Документи готуються вручну: підтвердження — email, ваучери — окремі файли. Шаблон інструкції для туристів (xlsx в проекті). Гайди для агентів (PDF в проекті). Немає централізованого сховища. | Документальний центр: підтвердження, ваучери, договори, рахунки, списки туристів, шаблони. Авто-генерація по тригерах. 5 типів документів (для туриста/агента/бухгалтерії/внутрішній/постачальника). | Відсутня система. Генерація документів вручну. Відсутні: авто-генерація, централізоване сховище, прив'язка до бронювання, шаблони для всіх типів. | ВИСОКИЙ |
| 8 | 4.8 Комунікації | Комунікація через email вручну, Telegram-групи, Instagram. Немає автоматичних тригерів. Нагадування про оплату — вручну. Масова розсилка відсутня в системі. | Автоматизовані комунікації через email/SMS/месенджери. 8 автоматичних тригерів (підтвердження, оплата, нагадування, документи, перед виїздом тощо). Внутрішні нотифікації. | Відсутня автоматизація. Потребує: email-тригери, інтеграцію з SMS/месенджерами, шаблони повідомлень, внутрішні нотифікації команди. | ВИСОКИЙ |
| 9 | 4.9 Аналітика | Аналітика — Google Sheets з ручними зведеними таблицями. Дані по продажах, собівартості, завантаженості в окремих файлах. Немає дашбордів у реальному часі. Звіт по туру — xlsx вручну. | Дашборди: продажі (день/тиждень/місяць), канали, менеджери, агенти, завантаженість, середній чек, конверсія лідів, прибутковість напрямків, повторні покупки, причини втрат. | Відсутня BI-система. Потребує побудови звітності з нуля або інтеграції з BI-інструментом. В MVP — базові звіти, в наступних версіях — повні дашборди. | СЕРЕДНІЙ |

# РОЗДІЛ 2: Залежності між модулями

Послідовність розробки визначається залежностями між модулями. Каталог турів — єдиний незалежний модуль, з якого починається вся система.

| Модуль | Залежить від | Блокує розробку | Черга розробки |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Каталог турів | — | Бронювання, Кабінет агента, Аналітика | 1-й (фундамент) |
| 4.3 CRM / Ліди | 4.1 Каталог турів | Бронювання, Аналітика | 2-й |
| 4.2 Бронювання | 4.1 Каталог, 4.3 CRM | Фінанси, Документи, Операційний блок | 3-й (центральний) |
| 4.4 Кабінет агента | 4.1 Каталог, 4.2 Бронювання | 4.6 Фінанси (комісії) | 3-й паралельно |
| 4.6 Фінанси | 4.2 Бронювання, 4.4 Агент | 4.9 Аналітика | 4-й |
| 4.5 Операційний блок | 4.2 Бронювання, 4.7 Документи | Якість виїзду | 4-й паралельно |
| 4.7 Документи | 4.2 Бронювання, 4.6 Фінанси | 4.5 Операційний блок, 4.8 Комунікації | 4-й |
| 4.8 Комунікації | 4.2 Бронювання, 4.7 Документи | Автоматизація | 5-й |
| 4.9 Аналітика | Всі модулі (дані) | — | 6-й (останній) |

⚠️ Ключний висновок: Каталог турів → CRM/Ліди → Бронювання — це критичний ланцюг, без якого неможливо запустити жоден інший модуль. Ці три модулі повинні бути завершені в першу чергу.

# РОЗДІЛ 3: User Stories для MVP

User Stories охоплюють 5 ролей системи для першого релізу. Формат: «Як [роль], я хочу [дія], щоб [цінність]»

## 3.1 Менеджер з продажу

| ID | Роль | Дія (я хочу...) | Цінність (щоб...) |
| --- | --- | --- | --- |
| US-M01 | Менеджер з продажу | швидко знаходити тур за напрямком, датою та доступністю місць | не витрачати час на пошук у таблицях і одразу пропонувати варіанти клієнту |
| US-M02 | Менеджер з продажу | створити бронювання за 3-5 хвилин з форми (ім'я, тур, кількість людей, оплата) | не гаяти час клієнта і фіксувати заявку поки він на зв'язку |
| US-M03 | Менеджер з продажу | бачити список своїх лідів з пріоритетами та статусами | нічого не пропускати і вчасно виконувати завдання по кожному клієнту |
| US-M04 | Менеджер з продажу | конвертувати лід у бронювання одним кліком після підтвердження клієнта | уникнути повторного введення даних і прискорити процес |
| US-M05 | Менеджер з продажу | фіксувати джерело кожного ліда (Instagram, сайт, телефон, агент тощо) | знати які канали дають найбільше продажів |
| US-M06 | Менеджер з продажу | надсилати підтвердження бронювання клієнту одним кліком | клієнт одразу отримував офіційне підтвердження та реквізити для оплати |
| US-M07 | Менеджер з продажу | бачити борг по кожному бронюванню та статус оплати | вчасно нагадувати клієнту про доплату і не допускати виїзду з боргом |
| US-M08 | Менеджер з продажу | ставити нотатки та задачі по кожному ліду/бронюванню | пам'ятати контекст кожного клієнта і не зводити все до пам'яті |

## 3.2 Агент (звичайний + мережевий)

| ID | Роль | Дія (я хочу...) | Цінність (щоб...) |
| --- | --- | --- | --- |
| US-A01 | Агент | входити до особистого кабінету та бачити всі доступні тури з актуальними цінами і місцями | самостійно продавати без дзвінків менеджеру для уточнення наявності |
| US-A02 | Агент | створювати бронювання для мого клієнта з вказанням його даних | швидко оформити замовлення і отримати підтвердження |
| US-A03 | Агент | бачити свою комісію по кожному бронюванню в реальному часі | планувати доходи і мотивовано продавати більше |
| US-A04 | Агент | завантажити всі необхідні документи для клієнта прямо з кабінету | не чекати від менеджера і передати документи клієнту одразу |
| US-A05 | Агент | бачити статус кожного бронювання (оплата, підтвердження, готовність) | відповідати клієнту на питання без звернення до оператора |
| US-A06 | Мережевий агент | бачити продажі та статуси всіх агентів моєї мережі | контролювати роботу партнерів і отримувати мережеву комісію |
| US-A07 | Мережевий агент | запрошувати нових агентів до своєї мережі через особистий кабінет | розширювати партнерську мережу без участі менеджера компанії |
| US-A08 | Агент | переглядати рахунок на комісію та підтверджувати взаєморозрахунки | мати прозору фінансову документацію для власного обліку |

## 3.3 Операційний менеджер

| ID | Роль | Дія (я хочу...) | Цінність (щоб...) |
| --- | --- | --- | --- |
| US-O01 | Операційний менеджер | отримати повний список туристів туру з їх даними та статусами оплат | підготуватися до виїзду і знати хто підтверджений, а хто ні |
| US-O02 | Операційний менеджер | заповнювати і відстежувати чекліст підготовки виїзду по кожному туру | не пропустити жодного кроку і бути впевненим у готовності туру |
| US-O03 | Операційний менеджер | фіксувати підтвердження від постачальників (готелі, транспорт, активності) в одному місці | мати єдину картину готовності туру без розрізнених email і таблиць |
| US-O04 | Операційний менеджер | сформувати посадковий список (ростер) в один клік | передати перевізнику актуальний список без ручного зведення |
| US-O05 | Операційний менеджер | призначити гіда/супроводжуючого до туру і надіслати йому інструкцію | гід знав свої обов'язки і мав всі необхідні контакти до виїзду |
| US-O06 | Операційний менеджер | фіксувати зміни в турі та сповіщати туристів про них автоматично | туристи вчасно отримували актуальну інформацію без ручних розсилок |
| US-O07 | Операційний менеджер | перевірити наявність документів у всіх туристів перед виїздом | уникнути ситуацій коли клієнт без документів намагається виїхати |

## 3.4 Фінансист / Бухгалтер

| ID | Роль | Дія (я хочу...) | Цінність (щоб...) |
| --- | --- | --- | --- |
| US-F01 | Фінансист | бачити всі оплати по туру: хто заплатив, скільки, коли і яким способом | контролювати фінансовий стан кожного туру без зведення таблиць |
| US-F02 | Фінансист | формувати рахунок для клієнта або агента прямо із системи | уникнути ручного виставлення рахунків і мати документальне підтвердження |
| US-F03 | Фінансист | обробляти часткові оплати та вести борг по кожному бронюванню | точно знати хто скільки заборгував і на яку дату |
| US-F04 | Фінансист | бачити реальну собівартість туру і прибуток у розрізі кожного рейсу | аналізувати прибутковість і приймати рішення по ціноутворенню |
| US-F05 | Фінансист | автоматично розраховувати комісію агенту після підтвердження бронювання | не рахувати вручну і уникнути помилок у виплатах партнерам |
| US-F06 | Фінансист | оформлювати повернення з фіксацією причини та суми | мати прозорий облік повернень і їх вплив на фінансовий результат туру |
| US-F07 | Фінансист | звіряти оплати по туру (план vs факт) до закриття місяця | своєчасно закривати фінансовий місяць без ручної звірки у таблицях |

## 3.5 Керівник

| ID | Роль | Дія (я хочу...) | Цінність (щоб...) |
| --- | --- | --- | --- |
| US-L01 | Керівник | бачити дашборд продажів за сьогодні, тиждень і місяць в реальному часі | оперативно реагувати на динаміку і приймати рішення по акціях і промо |
| US-L02 | Керівник | порівнювати ефективність менеджерів за кількістю лідів, конверсією та сумою продажів | мотивовано управляти командою на основі об'єктивних даних |
| US-L03 | Керівник | бачити завантаженість кожного туру (план/факт місць) і дохідність по напрямках | вчасно запускати акції на тури з низьким заповненням або закривати збиткові |
| US-L04 | Керівник | бачити рейтинг агентів за продажами і комісіями | розуміти які партнери найбільш активні і інвестувати у розвиток з ними |
| US-L05 | Керівник | бачити причини втрачених лідів у розрізі менеджерів і каналів | системно покращувати конверсію і скорочувати втрати |
| US-L06 | Керівник | отримувати щотижневий автоматичний звіт на email або в Telegram | бути в курсі ситуації без необхідності заходити в систему щодня |

# РОЗДІЛ 4: Критичний шлях — від ліда до завершення туру

Наступна таблиця описує повний операційний цикл обробки клієнта в системі — від першого контакту до закриття туру. Це мінімальний flow, який повинен працювати в MVP.

| # | Подія | Актор | Опис дії в системі | User Stories |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надходження ліда | Система / Менеджер | Ліду автоматично присвоюється статус 'новий' та призначається менеджер за чергою або вручну | US-M03, US-M05 |
| 2 | Перший контакт | Менеджер | Менеджер дзвонить/пише клієнту, фіксує нотатку, ставить задачу на наступний крок, змінює статус на 'у роботі' | US-M08 |
| 3 | Відправка пропозиції | Менеджер | Менеджер вибирає тур, перевіряє місця, відправляє пропозицію клієнту прямо з системи, статус → 'надіслано пропозицію' | US-M01, US-M06 |
| 4 | Підтвердження клієнта | Менеджер | Клієнт погоджується — менеджер конвертує лід у бронювання одним кліком | US-M04 |
| 5 | Передоплата | Менеджер / Фінансист | Система автоматично формує рахунок і надсилає клієнту. Фіксується часткова оплата, статус бронювання → 'частково оплачено' | US-M07, US-F02, US-F03 |
| 6 | Підтвердження бронювання | Система | Після передоплати система змінює статус на 'підтверджено', клієнт отримує підтвердження автоматично | US-M06 |
| 7 | Операційна підготовка | Операційний менеджер | Опер. менеджер відкриває чекліст виїзду, підтверджує готелі, транспорт, активності, збирає документи туристів | US-O01, US-O02, US-O03, US-O07 |
| 8 | Фінальна оплата | Фінансист | Фінансист контролює закриття оплат, формує ростер, перевіряє борги. Статус → 'документи зібрані' | US-F01, US-F07 |
| 9 | Готовність до виїзду | Операційний менеджер | Ростер сформований, гід призначений, фінальне повідомлення надіслано туристам. Статус → 'готово до виїзду' | US-O04, US-O05, US-O06 |
| 10 | Виїзд і завершення | Система | Статус змінюється на 'у поїздці', після закінчення → 'завершено'. Агенту нараховується комісія. Клієнту надходить запит на відгук | US-F05, US-A03 |

# РОЗДІЛ 5: Підсумок — Scope MVP (Реліз 1)

На основі Gap Analysis та User Stories визначено мінімально необхідний scope першого релізу:

| Модуль | Scope MVP (що включити) | Пріоритет |
| --- | --- | --- |
| Каталог турів | CRUD турів, управління квотами місць, публікація/приховування, дублювання | КРИТИЧНИЙ |
| Бронювання | Повний life-cycle (15 статусів), типи бронювань, часткові оплати, прикріплення документів | КРИТИЧНИЙ |
| CRM / Ліди | Воронка лідів, 7 статусів, фіксація каналу, нотатки/задачі, конвертація в бронювання | КРИТИЧНИЙ |
| Кабінет агента | Пошук турів, бронювання, перегляд комісій, документи, ізоляція даних | КРИТИЧНИЙ |
| Операційний блок | Список туристів, чекліст виїзду, ростер, призначення гіда, статус готовності | КРИТИЧНИЙ |
| Фінанси (базові) | Оплати (повні/часткові), борги, рахунки, автонарахування комісій, повернення | КРИТИЧНИЙ |
| Документи (базові) | Підтвердження бронювання, ваучери, рахунки — авто-генерація за шаблоном | ВИСОКИЙ |
| Комунікації (базові) | Email-тригери: підтвердження, нагадування про оплату, документи готові | ВИСОКИЙ |
| Аналітика (базова) | Продажі по турах, завантаженість, менеджери — простий дашборд | СЕРЕДНІЙ |

Загальна кількість User Stories для MVP: 38 | Критичний шлях: 10 кроків | Модулів у релізі 1: 9

Документ підготовлено для технічного проектування системи Eurotrips. Наступний крок — деталізація технічних вимог та архітектурні рішення.